K-ArtSell Aegis

실행참조 구현 · 표준 UI · 지속 모델 평가
통합 고도화 제안서 v16.0

.NET 10 / ASP.NET Core 10 · Modular Monolith · Vertical Slice · FastEndpoints
PostgreSQL/Npgsql/Dapper/DbUp · Hangfire · Vue 3/Vite 8/pnpm · PrimeVue/AG Grid

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD·DB·E2E·SHADOW REHEARSAL REQUIRED

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-02 |
| 최상위 근거 | v10.0 누적 실행기준서: 비회귀·47개 장·26 Slice·RG-01~08 |
| 실행 근거 | v12.1 실행준비 제안서와 v15 Core 구현 기준선 |
| 운영 경계 | 투자자문형 → Shadow → Pilot; 자동주문/KIS 제출 OFF |
| 알고리즘 상태 | RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION |
| v16 핵심 Delta | UI Adapter v4·CRUD v2·ExecutionEnvelope·Lease Fencing·J41/J42·0021 Migration |

# 목차

0. 누적 비회귀와 경영진 결론

1. 역할별 처절한 감사

2. 전략 우선순위와 과유불급

3. SOLID·리팩터링·구조화

4. 알고리즘·매도/재진입·Evidence Guard

5. 데이터 정합성·정규화/역정규화

6. FE UI Adapter v4

7. 표준 Layout·CRUD v2·화면 타입

8. BE·API·Outbox/Inbox·ExecutionEnvelope

9. Hangfire Lease Fencing·J41

10. 지속 모델 평가·J42 Reconciliation

11. QA·보안·운영·DR

12. 상세 WBS·기술부채·Gate

13. 20영업일 재착수

14. 검증 진실성·패키지 정책

부록. 최종 체크리스트

# 0. 누적 비회귀와 경영진 결론

비회귀 기준 v16.0은 v15.0을 요약본으로 대체하거나 기존 세부 기준을 삭제하지 않는다. v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability와 고객보호·PIT·감사·재현성 통제를 최상위로 유지한다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v16 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·PIT·UX/FE/BE/Job·36개월·RG-01~08 | 최상위 범위/안전 기준 |
| v12.1 | RETAINED | 실행준비·202 WBS·기술부채·검증 진실성 | 실행계약 근거 |
| v15.0 | IMPROVED | Adapter v3·CRUD·Scheduler anchor·J40·576 WBS | 동작보존 후 참조 구현 보강 |
| v16.0 | CURRENT | Adapter v4·ExecutionEnvelope·Lease/J41·Reconciliation/J42·0021 | 현재 구현·검증 대상 |

## 경영진 숫자

| 항목 | 수치 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 상세 WBS | 664건 | 기존 576 + v16 Delta 88 |
| 기술부채 | 148건 | P0는 Gate 전 종료 또는 승인 완화 |
| Decision | 96건 | 미확정은 코드 기본값 금지 |
| Traceability | 121행 | REQ→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→WBS |
| FE Catalogue | 58건 | Facade·Layout·CRUD·Screen·Contract |
| Model Job | 28건 | J41/J42 추가, 신규 기본 disabled |

냉정한 경고 문서·파일·클래스·Job의 개수는 생산준비도가 아니다. Source/License→PIT/DQ→Evidence→Decision→Review→Publish→Outcome→Reconciliation/DR가 실제 runtime 증거로 닫혀야 한다.

# 1. 역할별 처절한 감사

| 역할 | 냉정한 진단 | v16 처방 |
| --- | --- | --- |
| 운영사 | Scheduler 중복·stale worker를 DB 수작업으로 해결하면 운영은 이미 실패다. | Lease fencing·heartbeat·J41·Owner/Runbook. |
| 아키텍트 | Adapter가 있어도 호환성·롤백 증거가 없으면 단순 indirection이다. | Adapter v4 compatibility report·Evidence table. |
| PM/PL | WBS가 구현 파일·수용증거와 연결되지 않으면 일정 장식이다. | v16 88개는 코드/DB/Test/문서와 직접 연결. |
| UX/AX | 정상 상태만 표준화하면 stale·hold·conflict를 숨긴다. | DataContextHeader·CommandBar·13 상태. |
| QA | 정적 검증을 build PASS로 표현하면 조직적 홀루시네이션이다. | STATIC/RUNTIME/SHADOW를 분리. |
| 투자 고객 | 점수보다 데이터 시점·비용·반대증거·승인·만료가 중요하다. | As-of·VersionSet·Projection·Watermark·Correlation. |
| 개발자 | 모든 vendor prop 래핑·Generic Repository·무차별 interface는 과설계다. | 업무 의미가 안정된 최소 계약만 추상화. |
| Data/DBA | 평가 누락·중복·revision 재계산을 수작업하면 재현성은 깨진다. | J42·append-only reconciliation·Projection rebuild. |
| 준법/리스크 | 평가 자동화가 모델 활성화·고객 공개·주문으로 번지면 통제 실패다. | J41/J42 EvaluationOnly·disabled·Human activation only. |

# 2. 전략 우선순위와 과유불급

| 영역 | 우선순위 | 금지/제한 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 투자자문 MVP→Shadow→Pilot | 일임형·자동주문 선구현 금지 |
| 알고리즘 | 매도·재진입·비용후 효용·위험감소 | 적중률 단독 최적화 금지 |
| 데이터 | PIT·revision·DQ·lineage·총수익/상폐 | current overwrite·룩어헤드 금지 |
| 아키텍처 | Modular Monolith+Vertical Slice+Fitness | 조기 microservice·Generic Repository 금지 |
| FE | Screen/CRUD→Ks Facade→Adapter v4 | Feature vendor import·global provider mutation 금지 |
| 배치 | Anchor·Lease·Idempotency·BusinessHold | blind retry·무제한 catch-up 금지 |
| 개발방식 | Source/Assumption/Unknown/Decision Required | AI가 임계값·테이블·라이브러리 발명 금지 |

## 단일 Delivery Flow

Flow Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome

공통화는 3회 반복뿐 아니라 의미·실패상태·변경축이 같을 때만 한다.

Event sourcing은 Evidence/Decision/Transition/Audit에만 제한한다.

리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다.

화면 편의를 위해 Source Table을 직접 join하지 않고 모듈 소유 Read Model/API를 사용한다.

# 3. SOLID·리팩터링·구조화

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service·Job 내부 정책 |
| OCP | Policy/DQ/UI Provider를 registry+contract test로 확장 | reflection plugin framework |
| LSP | Provider 교체 시 semantics/state/a11y 계약 유지 | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock·PIT Reader·SourceAdapter·LeaseStore 등 좁은 Port | 대형 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Hangfire/PrimeVue를 모름 | Infrastructure type 침투 |

## 리팩터링 순서

Characterization/Golden으로 현재 동작 고정

동작보존 구조 변경

Contract/Architecture test 갱신

정책·수식 변경은 별도 PR

Release Evidence와 rollback 연결

## Slice Done

Requirement·Policy/Data·Endpoint/Job·Migration/Event·UI Route/Screen·Test·Metric/Alert·Runbook/Rollback을 함께 완료한다.

직접 DB 접근과 임시 cross-module join을 금지한다.

기술부채는 Owner·Impact·Trigger·Gate·Exit Evidence를 가진다.

# 4. 알고리즘·매도/재진입·Evidence Guard

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| 정책 | 조건 | 행동 | 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄·자동재진입 금지 |
| ALG-SELL-PORT | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산 축소 | 필요 시 Core 하회 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 이상 gap | Lot 30~50% | Strategic Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 15~25% | cooldown·중복결정 방지 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분+버퍼 | 단일/섹터/클러스터/ADV |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 하단>0 | Lot 10~25% | Fee/Tax/FX/Slippage PIT |

## v16 SellDecisionEvidenceGuard

EvidenceId·DatasetId·ModelVersion·ConfigVersion·CodeSha 누락을 차단한다.

PublishedAtCutoff가 AsOf 이후면 look-ahead로 차단한다.

SellRatioOfLot·CurrentPortfolioWeight·StrategicCoreFloorWeight·TargetPortfolioWeightAfter는 0~1 단위를 강제한다.

매도 결정이 오히려 TargetPortfolioWeightAfter를 증가시키는 오류를 차단한다.

## 재진입

비가치훼손 매도와 동시에 ReentryWatch 생성.

최소 10거래세션·상승 SMA50·직전 20일 고점·단계 간 10세션·126세션 만료.

새 CycleId·새 Lot·단계 중복 0.

# 5. 데이터 정합성·정규화/역정규화

| Layer | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 미승인 source 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code/Contract SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome/Reconciliation | append/reversal/correction |
| L6 | Read Model | ProjectionVersion/Watermark/Rebuild/Stale |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release | artifact hash·environment manifest |

## v16 DB Delta

model_operation_lease: operation/scope 단일 lease, fencing token, heartbeat, expiry, dispatch revision.

model_evaluation_reconciliation: 누락·중복·지연·revision 재계산 계획의 append-only 증거.

projection_rebuild_request: before/after hash와 상태 전이.

ui_adapter_compatibility_evidence: contract/a11y/visual/performance/rollback 증거.

0021 Migration은 PostgreSQL fresh/upgrade/re-run/failure recovery 전 생산 아님.

정규화 원칙 원장·비용·PIT·Evaluation Evidence는 정규화하고, 화면 성능을 위한 역정규화는 Projection에만 허용한다. Projection에는 Owner·Version·Watermark·Stale·Rebuild 계약이 필수다.

# 6. FE UI Adapter v4

의존 방향 Feature → Standard Screen/CRUD → Ks Facade → UiAdapter v4 → PrimeVue/AG Grid 또는 Native Reference. Feature는 vendor를 직접 import하지 않는다.

| 분류 | Capability/계약 |
| --- | --- |
| 입력 | TextField, TextArea, Select, MultiSelect, Checkbox, DateField, NumberField |
| 행동/상태 | Button, Dialog, StatusTag, InlineMessage |
| 탐색/목록 | Paginator, Tabs, DataGrid |
| 호환성 | contract version·capability·component·production eligibility report |
| 선택 | startup only; runtime global provider mutation 금지 |
| 실패 | 미지원 capability/contract는 fail-fast |

## v16 표준 컴포넌트

| 컴포넌트 | 책임 | 증거 |
| --- | --- | --- |
| FieldShell | label·required·help/error·aria-describedby·alert | a11y contract |
| KsDataContextHeader | as-of·VersionSet·Projection·Watermark·Correlation·Stale | 고객/운영 설명가능성 |
| KsCommandBar | 페이지 행동 순서·disabled/loading | 키보드·중복행동 방지 |
| UiAdapterCompatibility | 공급자 호환성 report/assert | 두 Provider conformance |

## Provider 교체 Gate

Contract conformance

Keyboard/focus/accessible-name

T01~T10 상태 회귀

Visual regression

대량목록 performance budget

SBOM/license

maker-checker compatibility evidence

Rollback rehearsal

# 7. 표준 Layout·CRUD v2·화면 타입

| 표준 | 책임 | 핵심 증거 |
| --- | --- | --- |
| AppShell/Page | 환경·자동화 경계·title/as-of/version | landmark·skip link |
| CrudWorkspace | toolbar/main/aside/action | 업무순서·responsive |
| OperationsConsole | JobRun·Lease·Watermark·Owner·재처리 | 운영 E2E |
| StandardCrudList | filter/grid/paging/detail | URL round-trip·server metadata |
| StandardCrudForm | Zod·dirty/readonly·preview | If-Match·Idempotency·409/412 |
| ReviewWorkbench | maker/checker·evidence·exception | 본인작성 단독승인 0 |

## CRUD Resource Contract v2

Query/Row/Form은 Zod runtime contract를 가진다.

Server state는 TanStack Query, Session/Role/UI preference는 Pinia, Form은 vee-validate+Zod, 공유상태는 vue-router가 소유한다.

민감필드는 grid column 계약과 연결하여 mask/export 권한을 관리한다.

useOptimisticCommand는 Idempotency-Key와 If-Match를 적용하고 409/412 conflict를 숨기지 않는다.

## T01~T10

T01 List CRUD, T02 Detail, T03 Form, T04 Master-Detail, T05 Review, T06 Wizard, T07 Dashboard, T08 Batch Ops, T09 Reconciliation, T10 Governance.

READY/LOADING/EMPTY/WARN/ERROR/UNAUTHORIZED/FORBIDDEN/PARTIAL/DIRTY/CONFLICT/EXPIRED/READONLY/PROCESSING 상태를 공통 계약으로 유지한다.

# 8. BE·API·Outbox/Inbox·ExecutionEnvelope

| 계층 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/412/422/429/503 |
| Application | 멱등·transaction·PIT context·orchestration | 동일 key side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | same transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry/replay hash |

## ExecutionEnvelope

| 필드 | 의미 |
| --- | --- |
| AsOf / PublishedAtCutoff | 결정시점과 공개가능시점; cutoff>as-of 금지 |
| ScopeKey / IdempotencyKey | 업무범위와 중복 side effect 방지 |
| CorrelationId | API→DB→Job→Event→UI 추적 |
| VersionSet | Dataset/Model/Config/Code/Contract |
| ContentHash | 입력/증거 불변성 |

Server Evidence 생산형 SignalDecision/ModelOperation Command는 최소 식별자만 받는다. Evidence/VersionSet은 승인된 서버 PIT Context에서 해석하며 클라이언트 Evidence를 신뢰하지 않는다.

# 9. Hangfire Lease Fencing·J41

| 위험 | v16 통제 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 중복 dispatcher | operation+scope 단일 lease | DB unique/CAS |
| stale worker | 단조 증가 fencing token | 낡은 token 갱신/advance 거부 |
| cadence drift | scheduledFor anchor | next due drift 0 |
| 오류 혼합 | BusinessHold vs technical failure | blind retry 0 |
| crash/restart | heartbeat·expiry·transfer | chaos/recovery |
| 운영 사각 | J41 Lease Integrity Audit | expired/overlap/stale-token report |

## ModelOperationLease

Renew는 현재 token과 owner가 일치하고 expiry를 연장할 때만 허용한다.

Transfer는 기존 lease 만료 후에만 가능하며 token을 증가시킨다.

Repository CAS/DB clock tolerance는 DECISION_REQUIRED이며 runtime 구현·검증 전 완료가 아니다.

J41은 EvaluationOnly이며 기본 disabled다.

운영 원칙 Scheduler가 자동 모델 변경·고객 공개·주문 제출을 수행하지 않는다. 연구/평가 queue는 고객 추천 SLA queue를 침범하지 않는다.

# 10. 지속 모델 평가·J42 Reconciliation

| 단계 | Job | 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 FREEZE | J31 | PIT cutoff·VersionSet |
| 2 MATURE | J32 | 1/5/20/63/126/252 거래세션 |
| 3 SCORE | J10/J11 | Outcome·Scorecard |
| 4 DIAGNOSE | J17/J33/J34 | Drift·Sell/Reentry·Calibration |
| 5 HYPOTHESIS | J35 | 근거·반대증거·반증기준 |
| 6 CHALLENGER | J36 | 동결 실험·OOS·cost stress |
| 7 VALIDATE | J19/J20/J37 | PBO/DSR·독립검증 |
| 8 REVIEW | J22 | Gate pack·rollback |
| 9 ACTIVATE | MANUAL_ONLY | change ticket·maker-checker |

## J42 Evaluation Reconciliation

| 상태 | 계획 |
| --- | --- |
| 평가창 없음 | PLAN_MISSING |
| 중복/duplicate | QUARANTINE_DUPLICATE |
| 성숙했으나 미평가 | BUSINESS_HOLD_LATE |
| 원천 revision 변경 | RECALCULATE_REVISION |
| 정상 | NONE |

모든 계획은 Prediction/Calendar/Metric/Cohort/Revision VersionSet과 content hash를 가진다.

J42는 repair plan만 만들고 모델·정책·설정·고객 공개·주문을 변경하지 않는다.

실제 Handler·Repository·integration test는 기술부채로 남아 있다.

# 11. QA·보안·운영·DR

| 품질축 | 필수 검증 | 차단 |
| --- | --- | --- |
| Architecture | 모듈/namespace/schema/vendor/DateTime.Now/ID | 위반 시 PR 차단 |
| Algorithm | Golden·경계·단조성·상태·비용2배·룩어헤드 | 회귀 시 모델 활성화 금지 |
| Data/DB | PIT·기업행사·상폐·총수익·0021 4시나리오 | DQ/재현 실패 시 추천 보류 |
| FE | Adapter v4·CRUD v2·13 state·a11y·visual | provider 교체/배포 차단 |
| Scheduler | anchor·lease·token·hold·restart chaos | 중복/누락 시 Gate 차단 |
| Security/Ops | OIDC·PII redaction·SBOM·SLO·DR·kill-switch | Pilot/Go-Live 금지 |

## 배포·복구 순서

Evidence/Backup/VersionSet/Kill-switch precheck

Expand migration

Capabilities OFF 상태로 API/Worker/FE 배포

DB/Outbox/Lease/Job/API/FE smoke

Backfill/Projection rebuild with quota

Advisory only enable

Observe/reconcile

zero-use 증거 후 contract removal

## 관제

schedule_lag, lease_overlap, stale_fencing_token, heartbeat_age

evaluation_window_missing/duplicate/late/revision_pending

evidence_hash_mismatch, projection_stale, outbox_backlog, reconciliation_break

모든 alert는 Owner/Secondary/Runbook/Severity/SLO와 연결한다.

# 12. 상세 WBS·기술부채·Gate

| 범위 | WBS | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| Governance | AEG-V16-001~008 | Coverage·Supersession·Decision·Capability OFF |
| UI Adapter | 009~016 | Contract v4·Compatibility·Evidence |
| FE Components/CRUD | 017~024 | FieldShell·Header·CommandBar·CRUD v2 |
| BE/Data | 025~040 | ExecutionEnvelope·Projection·0021 |
| Scheduler/Evaluation | 041~056 | Lease/J41·Reconciliation/J42 |
| Algorithm/QA/Ops/Package | 057~088 | Evidence Guard·Tests·DR·Core/Full |

## Gate

| Gate | 완료 조건 |
| --- | --- |
| G0 | 도구체인·Architecture·Adapter v4·.NET/pnpm build·DbUp rehearsal |
| G1 | Source/License·PIT·DQ·Calendar·Total Return·Fee/Tax/FX |
| G3 | Outbox/Inbox·Lease·Scheduler·Projection rebuild·CRUD/승인 공개 E2E |
| G4 | 252세션·복수 국면·Metric/Cohort·J42·false-exit·reentry·PBO/DSR·독립검증 |
| G5 | OIDC·PII·SBOM·SLO·DR·kill-switch |
| G6 | Release Evidence·운영/준법/투자위 승인 |

## 핵심 P0 부채

| ID | 부채 | Gate |
| --- | --- | --- |
| TD-125 | Adapter v4 runtime typecheck 미검증 | G0 |
| TD-126 | pnpm-lock.yaml 부재 | G0 |
| TD-127 | .NET 10 신규 코드 build 미검증 | G0 |
| TD-128 | 0021 Migration rehearsal 미실행 | G0 |
| TD-129 | Lease fencing repository 미구현 | G3 |
| TD-130 | J41 Handler 미구현 | G3 |
| TD-131 | J42 Handler 미구현 | G4 |
| TD-132 | 최신 Calendar/Total Return source 미확정 | G1 |

# 13. 20영업일 재착수

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | v16 Coverage·Decision·Capability OFF·ID Registry | Steering 승인·중복 ID 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm lock·Adapter v4·CRUD v2 | reproducible bootstrap |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오·Auth·Outbox/Inbox·Lease fencing | G0/G3 통과 |
| D11~D14 | PIT·CA·DQ·Calendar·Projection·J42 | replay hash·look-ahead 0 |
| D15~D17 | Sell Guard·Reentry·Metric/Cohort·Feedback Golden | G2-A/G4 contract |
| D18~D20 | T01/T05/T08/T10·Scheduler chaos·OTel·Release Evidence | 첫 운영형 E2E Slice Done |

착수 원칙 Ready Gate를 통과하지 않은 Slice는 코딩하지 않는다. 미확정 값은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 AI나 개발자가 편의 기본값으로 추정하지 않는다.

# 14. 검증 진실성·패키지 정책

| 검증 | 현재 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| v16 JSON/CSV/source/vendor boundary | PASS | 이 환경에서 실행 |
| Python validate_v16 | PASS=1 / WARN=2 / FAIL=0 | 이 환경에서 실행 |
| DOCX render/육안/a11y | 생성 후 수행 | 필수 |
| .NET restore/build/test | 미실행: SDK 없음 | PASS 주장 금지 |
| pnpm frozen/typecheck/Vitest/build | 미실행: lock/dependency 없음 | PASS 주장 금지 |
| PostgreSQL DbUp 0021 4시나리오 | 미실행: DB runtime 없음 | PASS 주장 금지 |
| Playwright/a11y/visual | 미실행 | PASS 주장 금지 |
| Lease/Scheduler chaos·DR | 미실행 | PASS 주장 금지 |
| 252-session Shadow/PBO/DSR | 미충족 | 생산 승격 금지 |

## ZIP 분리

| 패키지 | 포함 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| Core_NoLegacy | v16 소스·문서·현재 DOCX 원본; source archive ZIP 제외 | 개발/CI·다운로드 최소화 |
| Full_With_Attachments | Core + 현재 첨부 v15 Core ZIP 1회 | 원본 보존 |

재귀 ZIP 방지 생성된 v16 ZIP은 입력 tree에 다시 넣지 않는다. Core 내부 ZIP은 0개이며 Full은 직전 v15 Core archive를 정확히 1회 포함한다. 모든 원본은 SHA-256으로 대사한다.

# 부록. 최종 체크리스트

□ v10.0·v12.1·v15.0 유효 기준이 Coverage Matrix에 보존되었다.

□ 자동주문/KIS 제출/자동 모델활성화 Capability가 OFF다.

□ Feature의 PrimeVue/AG Grid 직접 import가 0이다.

□ UI Adapter v4 14 capability와 호환성 report가 존재한다.

□ FieldShell·DataContextHeader·CommandBar·CRUD Resource v2가 존재한다.

□ T01~T10과 13개 공통 상태를 유지한다.

□ As-of/VersionSet/ProjectionVersion/Watermark/Correlation을 숨기지 않는다.

□ ExecutionEnvelope가 PIT cutoff와 VersionSet을 검증한다.

□ Hard impairment와 survival은 하위 점수로 상쇄되지 않는다.

□ SellDecisionEvidenceGuard가 look-ahead와 단위 혼용을 차단한다.

□ Reentry는 새 Cycle/Lot·10세션 간격·126세션 만료·중복방지를 보존한다.

□ Scheduler next due는 scheduledFor anchor에서 계산한다.

□ Lease fencing token으로 stale worker를 거부한다.

□ J41/J42는 기본 disabled·EvaluationOnly다.

□ J42는 평가 repair plan만 만들고 모델을 변경하지 않는다.

□ 0021 fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal이 필요하다.

□ .NET/pnpm/PostgreSQL/Playwright/Shadow 미수행을 PASS로 쓰지 않는다.

□ 252 거래세션 Shadow·복수 국면·독립검증 전 투자일임형을 검토하지 않는다.

□ Core 내부 ZIP 0개, Full source archive ZIP 1개 정책을 지킨다.

최종 Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 runtime 증거로 통과된 상태다.