K-ArtSell Aegis

실행준비 누적 통합 고도화 제안서 v12.1

알고리즘 · 데이터 정합성 · BE/FE · 상세 WBS · .NET 10 기본 템플릿

기준일 2026-08-02

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD_AND_DB_REHEARSAL_REQUIRED

운영 경계 v10.0의 비회귀·고객보호·PIT·감사·재현성 원칙을 유지한다. 알고리즘은 연구후보이며 자동주문과 KIS 제출은 OFF다.

# 0. 문서 통제와 누적 비회귀

v12.1은 기존 자료를 대체하는 독립 요약본이 아니다. v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability를 유지하면서 K-ArtSell 12.2, v11, v11.1, v12.0의 유효 내용을 보존하고 실행준비도 Delta만 추가한다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v12.1 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell 12.2 | RETAINED | 정량 감사·알고리즘 증거·데이터 한계 | 연구후보 근거; 생산 승격 단독근거 금지 |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·16 Sprint·Gate·36개월 운영 | 최상위 안전·비회귀 기준 |
| v11 | RETAINED | 초기 .NET/Vue walking skeleton | 유효 코드만 보존; 미비점은 v11.1/v12/v12.1로 보강 |
| v11.1 | RETAINED | 보안·불변성·기술부채 하드닝 | v12.1과 충돌하지 않는 Delta 유지 |
| v12.0 | IMPROVED | 서버 Evidence 결정·단위 분리·102 WBS | v12.1은 상세 WBS·공통 실행계약·패키지 무결성을 보강 |
| v12.1 | CURRENT | 실행준비도·200+ WBS·모듈/배치/Projection 템플릿 | 현재 패키지 Delta; 실빌드·DB rehearsal 전 생산 아님 |

충돌 해결 자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 불변 Evidence, 감사, 재현성처럼 더 엄격한 통제가 우선한다. 자료로 판단할 수 없는 항목은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

# 1. 경영진 결론과 전략 우선순위

최종 결론 이 프로젝트의 생산준비도는 화면 수가 아니라 Source/License → PIT/Revision/DQ → Evidence/Version Set → Sell/Reentry → Recommendation → Maker-Checker → Publish → Outcome → Reconciliation/DR의 완결성으로 판단한다.

| 영역 | v12.1 전략 | 과유불급 통제 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 투자자문형 MVP→Shadow→Pilot 순서 고정 | 자동주문·일임형 선구현 금지 |
| 알고리즘 | 매도·재진입을 우선순위 상태기계로 계약화 | 적중률 단독 최적화 금지 |
| 아키텍처 | Modular Monolith+Vertical Slice+Fitness Function | 조기 microservice·Generic Repository 금지 |
| 데이터 | Raw/PIT/DQ/Evidence/Ledger/Read Model 분리 | 현재값 overwrite·룩어헤드 금지 |
| BE | 서버 PIT Context와 멱등 트랜잭션·Outbox | 클라이언트 Evidence 신뢰 금지 |
| FE | Zod runtime contract와 상태 책임 분리 | DTO 중복·전역 Pinia 남용 금지 |
| 운영 | JobRun/Watermark/Inbox/Rebuild/Runbook | blind retry·수동 DB 정정 금지 |
| 개발방식 | Source/Assumption/Unknown/Decision Required | 실행하지 않은 검증 PASS 주장 금지 |

# 2. 첨부 소스 감사와 현재 증거 수준

현재 세션 첨부 8개를 파일명 단위로 원본 보존했다. 동일 SHA-256의 중복 첨부도 사용자 첨부 이력을 유지하고 Source Coverage Matrix에서 중복그룹을 명시했다.

| 첨부 | 용량 | 역할 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell_12_2_complete_package(1).zip | 2513047 | 연구 코드·CSV·정량 감사·구성안 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| K-ArtSell_Aegis_v12_통합고도화_실행제안서(1).docx | 54732 | v12.0 실행제안서 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| K-ArtSell_Aegis_v12_통합고도화_실행제안서.docx | 54732 | v12.0 실행제안서 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_누적고도화_통합실행기준서_v10.0(1).docx | 402134 | 최상위 누적 실행기준서 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| KArtSell_Aegis_v11_1_hardening(1).zip | 89397 | 보안·불변성·기술부채 Delta | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| KArtSell_Aegis_v12_0_integrated_complete(1).zip | 8493363 | v12.0 통합 구현 패키지 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| KArtSell_Aegis_v12_0_integrated_complete.zip | 8493363 | v12.0 통합 구현 패키지 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |
| KArtSell_v11_implementation_acceleration(1).zip | 56738 | 최초 .NET/Vue 구현 골격 | 원본 무변경 보존; v12.1은 Delta만 추가 |

| 등급 | 잔여 위험 | 차단 Gate |
| --- | --- | --- |
| P0 | 원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미완전 | 생산 성과 주장/G1 |
| P0 | 한국 검증 데이터 종료 2021-04-16 | 최근 국면 승격/G4 |
| P0 | .NET/pnpm/PostgreSQL 실검증 미실행 | G0 |
| P0 | OIDC/JWT·총수익·상폐·컨센서스·Fee/Tax/FX 결정 미완료 | G1/G5 |
| P1 | Outbox/Inbox chaos·Read Model rebuild·PBO/DSR 미완료 | G3/G4 |

# 3. SOLID·리팩터링·구조화 원칙

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service, Job 내부 정책 |
| OCP | 정책·DQ·Adapter를 명시적 registry와 계약 테스트로 확장 | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 시점·단위·오류·멱등 contract test | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock, ContextReader, SourceAdapter 등 좁은 Port | 범용 Repository·대형 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Npgsql/Hangfire/HTTP를 모름 | Infrastructure type 침투 |

동작보존 리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다.

Characterization/Golden test를 먼저 만들고 작은 단위로 리팩터링한다.

중복은 의미와 변경축이 같을 때만 추상화한다. 단순한 코드 모양의 유사성만으로 공통화하지 않는다.

기술부채는 Owner, 영향, 상환 Trigger, Gate, Exit Test를 가진다.

# 4. 알고리즘 개선·보완·고도화

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| Policy | 조건 | 행동 | 핵심 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄 금지, 자동재진입 금지 |
| ALG-SELL-PORT-001 | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산에 따른 축소 | 필요 시 Core 하회 가능 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 이상 갭 이탈 | Lot 30~50% 부분매도 | Strategic Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 보호선 이탈 | Lot 15~25% 부분매도 | cooldown·중복결정 방지 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 한도 초과 | 초과분+버퍼 축소 | 단일/섹터/클러스터/ADV 제약 |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 신뢰하단>0 | Lot 10~25% 단계 교체 | Fee/Tax/FX/슬리피지 PIT 반영 |

| 필드 | 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| SellRatioOfLot | 현재 Lot 수량 중 매도 비율 | 0~1 |
| CurrentPortfolioWeight | 해당 보유의 현재 절대비중 | 0~1 |
| StrategicCoreFloorWeight | 보존할 포트폴리오 절대비중 | 0~1 |
| TargetPortfolioWeightAfter | 정책 실행 후 예상 절대비중 | 0~1 |
| OpportunityEdgeLowerBound | 비용후 교체우위 신뢰하단 | return |

재진입은 매도 후 부가기능이 아니라 매도 계약의 일부다. 비가치훼손 매도는 ReentryWatch를 생성하고 최소 10거래일 대기, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 자산유형별 추가 확인, 단계 간 10거래일, 126거래일 만료를 적용한다. 단계 실행은 새 CycleId와 새 Lot을 생성한다.

| 평가 영역 | 핵심 KPI | 승격 최소조건 |
| --- | --- | --- |
| 운영 무결성 | 중복·룩어헤드·미승인 공개·대사 | 오류 0 |
| 예측/매수 | P10/P50/P90 calibration, 비용후 기대효용 | 기준모델 대비 안정적 개선 |
| 매도 | 영구손실 회피, ES/MDD 감소, false-exit, gain capture | OOS 일관, false-exit 연 2% 이하 |
| 재진입 | 포착률, 지연비용, 중복, 만료 | 포착률 65% 이상, 중복 0 |
| 과최적화 | PBO, DSR, parameter stability, cost stress | PBO≤20%, DSR≥95%, 비용 2배 양수 |
| 증거기간 | Shadow·복수 국면 | 최소 252거래일, 가능하면 24개월 |

# 5. 데이터 정합성·정규화·역정규화

| 계층 | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 source 사용 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only, overwrite 금지 |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction event |
| L6 | 화면·리포트 Read Model | Owner/Version/Watermark/Rebuild/Staleness |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release artifact | artifact hash와 환경 manifest |

원장·현금·PositionLot·Fill은 3NF와 unique source key를 사용하고 정정은 reversal/correction으로 처리한다.

PIT 레코드는 source_event_time, published_at, ingested_at, effective_from/to, revision_no, source_id, content_hash, dataset_id를 가진다.

설정·수수료·세금·FX는 valid_from/to로 버전 관리하며 current flag 하나에 의존하지 않는다.

역정규화는 Read Model에만 허용한다. SourceWatermark, ProjectionVersion, Rebuild 명령, stale 표시가 필수다.

기업행사·상폐수익·총수익·단위·통화·거래일 캘린더를 Golden 데이터로 고정한다.

# 6. Backend·Frontend·Hangfire 표준

| BE 단계 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한, Header, Validator, ProblemDetails | 401/403/409/422와 correlation 검증 |
| Application | 멱등, transaction, context loading, orchestration | 동일 key 중복 side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정, 우선순위, 상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL, PIT read, persistence, Adapter | PostgreSQL integration/contract test |
| Outbox/Inbox | 동일 transaction, lease, dead-letter, replay | crash/retry/replay evidence |

생산형 SignalDecision Command는 PositionLotId와 AsOf 같은 최소 식별자만 받는다. Evidence, Model, Config, Data Version은 승인된 서버 PIT Context에서 조회한다. 연구용 Vector Endpoint는 저장·공개·주문 흐름과 분리한다.

| FE 상태 | 소유 | 표준 |
| --- | --- | --- |
| Server state | TanStack Query | query key registry, staleTime, invalidate, retry 정책 |
| Session/Role/UI preference | Pinia | 도메인 서버 데이터 캐시 금지 |
| Form | vee-validate+Zod | request/response runtime validation, z.infer |
| URL 공유상태 | vue-router | 필터·페이지·탭의 재현 가능한 deep link |
| 대량 목록 | AG Grid | server-side model, column/state contract |
| 공통 UI | QueryStateBoundary/PermissionGuard/EvidenceVersionSet | 3회 반복+동일 의미/변경축일 때 승격 |

| Queue | 책임 | 표준 키 |
| --- | --- | --- |
| q-control | 승격·Capability·운영 통제 | scope/actor/version |
| q-market-data | 시세·FX·기업행사 | market/session/source/watermark |
| q-fundamentals | 공시·재무·컨센서스 | corp/published/revision |
| q-feature-risk | Feature·Forecast·Risk | dataset/model/config/hash |
| q-recommendation | Evidence·Decision·Recommendation | portfolio/session/model/idempotency |
| q-evaluation | Outcome·Scorecard | decision/window/revision |
| q-reconciliation | 주문·체결·보유·현금 대사 | account/session/broker key |
| q-research/q-backfill | 동결 OOS·승인 재처리 | manifest/hash/approval |

# 7. 프로세스 단순화·패턴화·컴포넌트화

단일 Delivery Flow Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome

| 패턴 | 표준 구성 | 하지 않을 것 |
| --- | --- | --- |
| Command | Idempotency+transaction+outbox | Controller-Service-Repository 다층 의식적 복제 |
| Query | Read Model+staleness metadata | Write Model 직접 화면 조회 |
| Batch | JobRun+scope/watermark+replay | blind retry와 현재값 overwrite |
| Data ingest | Raw→Canonical PIT→DQ→Dataset manifest | 원천 변환과 업무정책 혼합 |
| Policy | ordered chain+terminal/non-terminal result | 하위 점수로 상위 위험 상쇄 |
| State machine | 허용 transition table+optimistic concurrency | 임의 status update |
| Audit | append-only event+payload hash+correction | 감사 row 수정/삭제 |

모든 테이블을 event sourcing하지 않는다. Evidence/Decision/Audit처럼 규제·재현성이 필요한 곳에만 immutable append를 적용한다.

모든 화면에 AG Grid를 사용하지 않는다. 대량 운영 목록에만 사용한다.

모든 클래스에 interface를 만들지 않는다. 외부 경계·교체 가능성·테스트 seam이 있는 곳만 둔다.

CQRS/EDA를 유행어로 확대하지 않고 필요한 Command/Query 분리와 Outbox/Inbox만 적용한다.

# 8. 26개 Vertical Slice 실행 카탈로그

각 Slice의 Done은 Endpoint·Application·Domain Policy·DB Migration·Event/Job·UI·Test·관제를 함께 완료하는 것이다. 상세 ID와 의존성은 06_SLICE_CATALOGUE.csv와 09_TRACEABILITY_MATRIX.csv가 단일 기준이다.

| ID | Slice | Module | Sprint/Gate | 사용자 결과 | 의존 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-00 | PlatformBootstrap | Host/BuildingBlocks | S0 / G0 | 빌드·마이그레이션·관제 가능한 단일 배포 골격 | - |
| VS-01 | ManageIdentityAndRoles | IdentityAccess | S1 / G1-A | MFA·RBAC·업무분장과 승인 경계 | VS-00 |
| VS-02 | SynchronizeSecurityMaster | SecurityMaster | S1 / G1-A | 상장·상폐·상품구조·거래가능성의 PIT 기준 | VS-00 |
| VS-03 | IngestMarketDataPIT | MarketData | S2 / G1-B | 원시·조정 OHLCV·FX·금리의 revision 적재 | VS-02 |
| VS-04 | ApplyCorporateActions | SecurityMaster | S2 / G1-B | 분할·배당·증자·합병·상폐의 가격·수량·원가 일관성 | VS-02,VS-03 |
| VS-05 | IngestFundamentalsPIT | FundamentalsPIT | S3 / G1 | 공시·재무·컨센서스 공개시각과 정정 이력 | VS-02 |
| VS-06 | MaintainFeeTaxFxSchedule | PortfolioRisk | S3 / G1 | 계좌·시장·상품별 Fee/Tax/FX valid-time 계약 | VS-02 |
| VS-07 | ManageClientIPS | ClientAdvisory | S6 / MVP-A | 고객 목표·위험성향·제한상품의 버전 관리 | VS-01 |
| VS-08 | MaintainPortfolioLedger | PortfolioRisk | S3 / G1 | 현금·체결·Lot·Cycle 불변 원장과 대사 기준 | VS-02,VS-06 |
| VS-09 | BuildEvidenceSnapshot | ResearchFactors | S4 / G2-A | Dataset/Model/Config/Code SHA가 동결된 Evidence | VS-03,VS-04,VS-05,VS-06 |
| VS-10 | GenerateSellDecision | SignalEngine | S4 / G2-A | 우선순위가 보존된 HOLD/부분매도/전량매도 결정 | VS-08,VS-09,VS-13 |
| VS-11 | ManageReentryWatch | SignalEngine | S5 / G2 | 비가치훼손 매도의 재진입 계약·단계·만료 | VS-10 |
| VS-12 | RankBuyCandidates | ValuationForecast | S10 / Portfolio Gate | PIT 품질·밸류·수정·모멘텀을 결합한 후보 순위 | VS-03,VS-05,VS-06,VS-09 |
| VS-13 | CalculatePortfolioRisk | PortfolioRisk | S9 / Portfolio-A | ES·집중·상관·자본바닥 위험 스냅샷 | VS-03,VS-08 |
| VS-14 | GenerateDailyRecommendations | ClientAdvisory | S7 / MVP-B | 고객별 BUY/HOLD/SELL/REENTER/REBALANCE 제안 패키지 | VS-07,VS-10,VS-12,VS-13 |
| VS-15 | ReviewRecommendation | ClientAdvisory | S7 / MVP-B | maker-checker 승인·보류·기각과 낙관적 동시성 | VS-14 |
| VS-16 | PublishClientAdvice | ClientAdvisory | S8 / G3 | 승인·유효·데이터 정상 제안만 고객 공개 | VS-15 |
| VS-17 | RecordClientDecision | ClientAdvisory | S8 / G3 | 고객 수락·거절·보류와 attribution 연결 | VS-16 |
| VS-18 | EvaluateDecisionOutcome | BacktestingEvaluation | S8 / G3 | 1/5/20/63/126/252일 결과·매도·재진입 품질 평가 | VS-10,VS-11,VS-16,VS-17 |
| VS-19 | RunFrozenBacktest | BacktestingEvaluation | S5 / G2 | 동결 manifest 기반 워크포워드·OOS·비용 스트레스 재현 | VS-03,VS-04,VS-05,VS-06,VS-09 |
| VS-20 | PromoteModelVersion | GovernanceAudit | S11 / G4-A | 모델 승격 증거·승인·롤백·챔피언/챌린저 | VS-18,VS-19 |
| VS-21 | BuildRebalanceProposal | PortfolioRisk | S9 / Portfolio-A | 비용·세금·위험예산·제약을 만족하는 리밸런싱 | VS-07,VS-08,VS-12,VS-13 |
| VS-22 | SuggestReplacementProducts | PortfolioRisk | S10 / Portfolio Gate | 적합성·유동성·비용후 기회우위 대체상품 비교 | VS-07,VS-12,VS-13 |
| VS-23 | ReconcilePositionsAndFills | ExecutionReconciliation | S12 / Pilot-A | 브로커·내부 주문·체결·보유·현금 break와 승인 정정 | VS-08,VS-16 |
| VS-24 | ReportAndNotify | ReportingNotifications | S11 / G4-A | 고객 리포트·SignalR·Telegram 운영 경보 | VS-16,VS-18 |
| VS-25 | AuditAndKillSwitch | GovernanceAudit | S13 / G5 | 입력→결정→승인→공개→실행→평가 추적과 단계별 차단 | VS-01,VS-16,VS-20,VS-23 |

# 9. 상세 WBS 개선안

전체 상세 WBS는 202개 작업이며 26개 Slice를 Requirement/API/DB/Job/UI/Test/Gate에 연결한다. 모든 작업은 산출물, 수용증거, Primary/Secondary Owner, 의존성, Gate, PD, Evidence Class, Risk, Status를 가진다.

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| 총 작업 | 202 |
| P0 | 145 |
| P1 | 57 |
| P2 | 0 |
| Vertical Slice | 26 |
| Sprint | 16개 / 32주 |

| Sprint | Slice | 작업수 | P0 | PD | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Cross,VS-00 | 15 | 11 | 98 | G0,G3 |
| S1 | Cross,VS-01,VS-02 | 15 | 11 | 88 | G1,G1-A |
| S2 | Cross,VS-03,VS-04 | 15 | 10 | 88 | G1-B,G3 |
| S3 | VS-05,VS-06,VS-08 | 21 | 15 | 120 | G1 |
| S4 | Cross,VS-09,VS-10 | 15 | 11 | 90 | G2-A |
| S5 | Cross,VS-11,VS-19 | 15 | 11 | 92 | G2 |
| S6 | VS-07 | 7 | 5 | 40 | MVP-A |
| S7 | VS-14,VS-15 | 14 | 10 | 80 | MVP-B |
| S8 | Cross,VS-16,VS-17,VS-18 | 22 | 16 | 128 | G3 |
| S9 | VS-13,VS-21 | 14 | 10 | 80 | Portfolio-A |
| S10 | VS-12,VS-22 | 14 | 10 | 80 | Portfolio Gate |
| S11 | Cross,VS-20,VS-24 | 16 | 12 | 109 | G4-A |
| S12 | Cross,VS-23 | 8 | 6 | 47 | ALL,Pilot-A |
| S13 | Cross,VS-25 | 8 | 6 | 52 | G5 |
| S14 | Cross | 2 | 1 | 20 | G6-A |
| S15 | Cross | 1 | 0 | 8 | G6 |

아래는 착수·데이터·매도/재진입·대사·보안 중심 P0 대표 작업이다. 전체 202개 행은 동봉 CSV를 기준으로 한다.

| WBS | Sprint/Slice | 작업 | 완료 증거 | Owner | PD | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEG-X-001 | S0/Cross | Version Coverage Matrix 고도화 | 모든 첨부와 v10/v12/v12.1의 Retained/Improved/Superseded 상태 100% | PM/Architect | 5 | G0 |
| AEG-X-002 | S0/Cross | global.json 고도화 | 승인 runner에서 dotnet restore/build/test 및 pnpm frozen build 재현 | DevOps | 6 | G0 |
| AEG-X-003 | S0/Cross | 모듈/namespace/schema/API 금지 의존 Architecture tests 고도화 | Domain 기술의존 0, 모듈 직접 DB 접근 0, ID 중복 0 | Architect/QA | 7 | G0 |
| AEG-X-004 | S0/Cross | DbUp fresh/upgrade/re-run/failure 복구 rehearsal 고도화 | PostgreSQL 승인 버전에서 4 시나리오와 checksum 변경 차단 통과 | DBA/BE | 8 | G0 |
| AEG-X-005 | S0/Cross | OIDC/JWT ADR, DevelopmentHeader 제한, fail-closed 고도화 | 비개발 무인증 접근 0, secret/log/prompt 노출 0 | Security/BE | 7 | G0 |
| AEG-X-006 | S0/Cross | Outbox publisher 고도화 | duplicate 0, crash-before/after-publish 시나리오와 replay hash 통과 | BE/SRE | 10 | G3 |
| AEG-VS-00-01 | S0/VS-00 | 정책·범위·실패상태 계약 확정 | 사용자 결과 '빌드·마이그레이션·관제 가능한 단일 배포 골격'·비목표·권한·예외·Source/Assumption/Unknown이 승인됨 | PM/Architect | 3 | G0 |
| AEG-VS-00-02 | S0/VS-00 | 데이터 시점·스키마·정합성 계약 | published_at/revision/valid-time/hash/단위/격리/재처리와 소유자가 정의되고 overwrite 경로가 없음 | Data Architect/DBA | 5 | G0 |
| AEG-VS-00-03 | S0/VS-00 | 도메인 불변조건·상태전이 구현 | 순수 정책 테스트에서 우선순위·경계값·단조성·금지 전이가 통과하고 Infrastructure 의존이 없음 | BE/Quant Lead | 6 | G0 |
| AEG-VS-00-04 | S0/VS-00 | Vertical Slice API/Application/SQL 구현 | 인증·권한·멱등·트랜잭션·ProblemDetails·낙관적 동시성·correlation이 수용기준과 일치 | BE Lead | 8 | G0 |
| AEG-VS-00-07 | S0/VS-00 | 회귀·관제·Runbook·Rollback 증거 | Golden·integration·failure·replay·E2E와 metric/alert/Owner/Secondary/rollback rehearsal가 Release Evidence에 연결됨 | QA/SRE | 7 | G0 |
| AEG-X-009 | S1/Cross | Source catalog/license/SLA/timezone/unit/checksum 고도화 | 승인 없는 source가 ingestion 또는 추천으로 진입하지 않음 | Data Governance | 8 | G1 |
| AEG-VS-01-01 | S1/VS-01 | 정책·범위·실패상태 계약 확정 | 사용자 결과 'MFA·RBAC·업무분장과 승인 경계'·비목표·권한·예외·Source/Assumption/Unknown이 승인됨 | PM/Architect | 3 | G1-A |
| AEG-VS-01-02 | S1/VS-01 | 데이터 시점·스키마·정합성 계약 | published_at/revision/valid-time/hash/단위/격리/재처리와 소유자가 정의되고 overwrite 경로가 없음 | Data Architect/DBA | 5 | G1-A |
| AEG-VS-01-03 | S1/VS-01 | 도메인 불변조건·상태전이 구현 | 순수 정책 테스트에서 우선순위·경계값·단조성·금지 전이가 통과하고 Infrastructure 의존이 없음 | BE/Quant Lead | 6 | G1-A |
| AEG-VS-01-04 | S1/VS-01 | Vertical Slice API/Application/SQL 구현 | 인증·권한·멱등·트랜잭션·ProblemDetails·낙관적 동시성·correlation이 수용기준과 일치 | BE Lead | 8 | G1-A |
| AEG-VS-01-07 | S1/VS-01 | 회귀·관제·Runbook·Rollback 증거 | Golden·integration·failure·replay·E2E와 metric/alert/Owner/Secondary/rollback rehearsal가 Release Evidence에 연결됨 | QA/SRE | 7 | G1-A |
| AEG-VS-02-01 | S1/VS-02 | 정책·범위·실패상태 계약 확정 | 사용자 결과 '상장·상폐·상품구조·거래가능성의 PIT 기준'·비목표·권한·예외·Source/Assumption/Unknown이 승인됨 | PM/Architect | 3 | G1-A |
| AEG-VS-02-02 | S1/VS-02 | 데이터 시점·스키마·정합성 계약 | published_at/revision/valid-time/hash/단위/격리/재처리와 소유자가 정의되고 overwrite 경로가 없음 | Data Architect/DBA | 5 | G1-A |
| AEG-VS-02-03 | S1/VS-02 | 도메인 불변조건·상태전이 구현 | 순수 정책 테스트에서 우선순위·경계값·단조성·금지 전이가 통과하고 Infrastructure 의존이 없음 | BE/Quant Lead | 6 | G1-A |
| AEG-VS-02-04 | S1/VS-02 | Vertical Slice API/Application/SQL 구현 | 인증·권한·멱등·트랜잭션·ProblemDetails·낙관적 동시성·correlation이 수용기준과 일치 | BE Lead | 8 | G1-A |
| AEG-VS-02-07 | S1/VS-02 | 회귀·관제·Runbook·Rollback 증거 | Golden·integration·failure·replay·E2E와 metric/alert/Owner/Secondary/rollback rehearsal가 Release Evidence에 연결됨 | QA/SRE | 7 | G1-A |
| AEG-VS-03-01 | S2/VS-03 | 정책·범위·실패상태 계약 확정 | 사용자 결과 '원시·조정 OHLCV·FX·금리의 revision 적재'·비목표·권한·예외·Source/Assumption/Unknown이 승인됨 | PM/Architect | 3 | G1-B |
| AEG-VS-03-02 | S2/VS-03 | 데이터 시점·스키마·정합성 계약 | published_at/revision/valid-time/hash/단위/격리/재처리와 소유자가 정의되고 overwrite 경로가 없음 | Data Architect/DBA | 5 | G1-B |
| AEG-VS-03-03 | S2/VS-03 | 도메인 불변조건·상태전이 구현 | 순수 정책 테스트에서 우선순위·경계값·단조성·금지 전이가 통과하고 Infrastructure 의존이 없음 | BE/Quant Lead | 6 | G1-B |
| AEG-VS-03-04 | S2/VS-03 | Vertical Slice API/Application/SQL 구현 | 인증·권한·멱등·트랜잭션·ProblemDetails·낙관적 동시성·correlation이 수용기준과 일치 | BE Lead | 8 | G1-B |
| AEG-VS-03-07 | S2/VS-03 | 회귀·관제·Runbook·Rollback 증거 | Golden·integration·failure·replay·E2E와 metric/alert/Owner/Secondary/rollback rehearsal가 Release Evidence에 연결됨 | QA/SRE | 7 | G1-B |
| AEG-VS-04-01 | S2/VS-04 | 정책·범위·실패상태 계약 확정 | 사용자 결과 '분할·배당·증자·합병·상폐의 가격·수량·원가 일관성'·비목표·권한·예외·Source/Assumption/Unknown이 승인됨 | PM/Architect | 3 | G1-B |
| AEG-VS-04-02 | S2/VS-04 | 데이터 시점·스키마·정합성 계약 | published_at/revision/valid-time/hash/단위/격리/재처리와 소유자가 정의되고 overwrite 경로가 없음 | Data Architect/DBA | 5 | G1-B |
| AEG-VS-04-03 | S2/VS-04 | 도메인 불변조건·상태전이 구현 | 순수 정책 테스트에서 우선순위·경계값·단조성·금지 전이가 통과하고 Infrastructure 의존이 없음 | BE/Quant Lead | 6 | G1-B |

# 10. 기술부채 상환 체계

기술부채는 총 25건이다. 현재 상태는 IN_PROGRESS 4, MITIGATED 1, OPEN 20이며, P0는 해당 Gate 이전에 닫거나 승인된 완화통제를 가져야 한다.

| ID | 등급 | 부채 | 영향 | 상환 | Gate | Owner | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | P0 | 도구체인 실빌드 미검증 | C# 컴파일/패키지 호환 결함 가능 | 승인 .NET 10 runner에서 restore/build/test | G0 | DevOps | OPEN |
| TD-002 | P0 | pnpm-lock.yaml 부재 | FE 공급망·재현성 미확보 | 승인 네트워크에서 pnpm install 후 lock review/commit | G0 | FE Lead | OPEN |
| TD-003 | P0 | PostgreSQL migration rehearsal 미실행 | fresh/upgrade/re-run/복구 실패 가능 | PostgreSQL 승인 버전 4시나리오 자동화 | G0 | DBA | OPEN |
| TD-004 | P0 | 원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미완전 | 제3자 clean-room 재현 불가 | Source catalog/license/raw checksum/container digest 확보 | G1 | Data Governance | OPEN |
| TD-005 | P0 | KR 검증 종료 2021-04-16 | 최근 시장국면 검증 공백 | 2026 현재까지 PIT 총수익·상폐·기업행사 보충 후 frozen OOS | G4 | Quant/Data | OPEN |
| TD-006 | P0 | 실제 OIDC/JWT 공급자 미결정 | 외부 Pilot 접근통제 불가 | Auth ADR, key rotation, claims/RBAC E2E | G5 | Security | OPEN |
| TD-007 | P0 | 총수익·상폐수익·컨센서스 공급계약 미확정 | 생존편향·성과왜곡 | 공식/상용 source 계약·SLA·재배포 권리 승인 | G1 | Data Governance | OPEN |
| TD-008 | P0 | Fee/Tax/FX PIT 표 미확정 | 비용후 기대효용 왜곡 | valid_from/to 계좌·venue·상품·side·band schedule | G1 | DBA/Quant | OPEN |
| TD-009 | P0 | Outbox/Inbox crash/replay 실증 미완료 | side effect 누락·중복 | lease/dead-letter/replay chaos test | G3 | BE/SRE | IN_PROGRESS |
| TD-010 | P1 | JobRun·Watermark 표준의 일부 구현만 존재 | 배치 재처리·감사 불완전 | 공통 JobRun scope/version/hash/heartbeat 정책 적용 | G1 | BE/SRE | IN_PROGRESS |
| TD-011 | P1 | Architecture test가 정적 문자열 규칙 중심 | 금지 의존 누락 가능 | assembly/namespace/schema/API fitness function 확대 | G0 | Architect | IN_PROGRESS |
| TD-012 | P1 | OpenAPI→FE contract 자동생성 미도입 | DTO drift·홀루시네이션 위험 | OpenAPI artifact diff + generated client/schema gate | G3 | BE/FE | OPEN |
| TD-013 | P1 | PII redaction·Telegram 보안 테스트 미완성 | 고객정보 노출 가능 | classification/redaction test와 secret scan | G5 | Security/SRE | OPEN |
| TD-014 | P1 | Model promotion workflow 미완성 | 무단 모델 활성화 위험 | model card/maker-checker/effective_at/rollback 구현 | G4 | Risk/BE | OPEN |
| TD-015 | P1 | Read Model rebuild runner 미완성 | stale projection 복구 불가 | projection version/watermark/rebuild/diff 도구 | G3 | BE/Data | IN_PROGRESS |
| TD-016 | P1 | SLO/RPO/RTO 미승인 | 운영 Go 판단 불가 | 부하시험·백업복구·DR ADR 승인 | G5 | SRE/DBA | OPEN |
| TD-017 | P2 | 공통 UI 컴포넌트 승격 기준 미운영 | 중복 또는 과도한 추상화 | 3회 반복+동일 의미/변경축 확인 후 승격 | S10 | FE Lead | OPEN |
| TD-018 | P1 | PBO/DSR 전체 탐색·시도 원장 미완성 | 과최적화 위험 | 전체 실험 registry+CSCV/PBO/DSR/block bootstrap | G4 | Quant/Risk | OPEN |
| TD-019 | P1 | 자산유형별 재진입 확인팩터 공급원 미완성 | 재진입 품질 저하 | asset policy contract+PIT source+missing evidence downgrade | G2 | Quant/Data | OPEN |
| TD-020 | P0 | 자동주문/KIS 제출은 금지 상태 | 오활성화 사고 위험 | Options ValidateOnStart+CI config scan+runtime kill switch 유지 | ALL | Security/Ops | MITIGATED |
| TD-021 | P1 | 정책 임계값이 문서·YAML·C#에 중복될 가능성 | 계약 drift | 승인 config registry+schema+hash+generated constants | G2 | Quant/BE | OPEN |
| TD-022 | P1 | DB immutable trigger와 correction event 운영절차 미실증 | 정정/감사 장애 가능 | maker-checker correction replay와 audit trace E2E | G3 | DBA/Compliance | OPEN |
| TD-023 | P2 | 프런트 서버상태/Pinia 책임 경계의 팀 규율 미검증 | 중복 캐시·stale UI | lint/review checklist+query key registry | MVP-B | FE Lead | OPEN |
| TD-024 | P1 | Dependency vulnerability/license 자동검사 미구성 | 공급망 리스크 | NuGet/npm SBOM·license allowlist·vulnerability gate | G5 | Security/DevOps | OPEN |
| TD-025 | P1 | 성능 규모 가정 미확정 | 배치 SLA/DB index 과·소설계 | portfolio/security/client volume 결정·capacity test | G6-A | PM/SRE | OPEN |

# 11. 바이브코딩·홀루시네이션 통제

| 분류 | 정의 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE | 첨부 기준·승인 계약에 직접 근거 | 구현 가능, 출처 ID 기록 |
| ASSUMPTION | 착수 편의 가정 | Owner·만료일·영향·승인 필요 |
| UNKNOWN | 현재 자료로 판단 불가 | 코드 기본값 금지 |
| DECISION_REQUIRED | 코딩/승격 전에 결정 필요 | Gate 차단 |

AI 작업 패킷에 Requirement/Slice/Policy/Data/API/DB/Job/UI/Test/금지패턴/검증명령을 포함한다.

새 library, pattern, table, threshold, index는 ADR/Decision 없이 도입하지 않는다.

실행하지 않은 build/test/migration/Shadow/PBO/DSR을 통과로 기록하지 않는다.

실고객 데이터·계좌·token·secret는 prompt/fixture/log/trace에 넣지 않는다.

PR에는 Source/Assumption/Unknown/Decision Required와 실제 실행 명령·artifact를 남긴다.

| Decision | 상태 | 질문/결정 | Owner | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | APPROVED | 투자자문형→Shadow→Pilot; 자동주문 OFF | 운영사/준법 | ALL |
| DEC-002 | APPROVED | 알고리즘 상태 RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION | 투자위/리스크 | G4 |
| DEC-003 | APPROVED | Modular Monolith+Vertical Slice; 조기 microservice 금지 | Architect | G0 |
| DEC-004 | APPROVED | PIT/revision/hash/lineage와 immutable Evidence 우선 | Data/Quant | G1 |
| DEC-005 | APPROVED | 매도 우선순위: impairment→survival→floor→concentration→opportunity→reentry | 투자위/Quant | G2 |
| DEC-006 | APPROVED | SellRatioOfLot와 portfolio weight/core floor 단위 분리 | Quant/Architect | G2-A |
| DEC-007 | DECISION_REQUIRED | 생산 OIDC/JWT 공급자와 claims mapping | Security/PM | G5 |
| DEC-008 | DECISION_REQUIRED | PIT 총수익·상폐·컨센서스 공급원/라이선스 | Data Governance/Legal | G1 |
| DEC-009 | DECISION_REQUIRED | 계좌·시장·venue별 Fee/Tax/FX schedule | Ops/Tax/Quant | G1 |
| DEC-010 | DECISION_REQUIRED | SLO/RPO/RTO와 운영 용량 기준 | SRE/PM | G5 |
| DEC-011 | DECISION_REQUIRED | 고객/계좌/상품 규모와 성능 테스트 볼륨 | PM/SRE | G6-A |
| DEC-012 | DECISION_REQUIRED | 한국 최신 PIT 데이터 확보 범위와 재검증 일정 | Quant/Data | G4 |

# 12. 20영업일 재착수와 검증 Gate

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선 승인, Coverage Matrix, Decision Log, 자동주문 OFF | Steering sign-off, ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm/lockfile, secret/env, Gitea CI | reproducible bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp fresh/upgrade/re-run/failure, Auth, Outbox/Inbox, Architecture | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·6 Sell Policy·Reentry Golden·DB invariant | G2-A 통과 |
| D18~D20 | Research/Production Decision Slice·FE·OTel E2E | 첫 End-to-End Slice Done |

| 검증 | 현재 상태 | 필수 다음 조치 |
| --- | --- | --- |
| 정적 패키지 검증 | 15 PASS / 4 WARN / 0 FAIL | CI 상시화 |
| Python 정책 Golden | 4 tests PASS | C# Golden vector 교차비교 |
| .NET restore/build/test | 미실행: SDK 부재 | 승인 .NET 10 runner |
| pnpm frozen install/typecheck/test/build | 미실행: pnpm/lockfile 부재 | lockfile 생성·검토·commit |
| PostgreSQL migration rehearsal | 미실행: DB client 부재 | fresh/upgrade/re-run/failure |
| 252거래일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | G4 이후 복수 국면 누적 |

Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다.

# 부록 A. 패키지 산출물

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| v12.1 통합 제안서 | docs/v12_1/K-ArtSell_Aegis_v12_1_실행준비_통합고도화_제안서.docx |
| 26 Slice 카탈로그 | docs/v12_1/06_SLICE_CATALOGUE.csv |
| 상세 WBS 202건 | docs/v12_1/07_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 25건 | docs/v12_1/08_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| 추적성 Matrix | docs/v12_1/09_TRACEABILITY_MATRIX.csv |
| Decision Log | docs/v12_1/10_DECISION_LOG.csv |
| 바이브코딩/홀루시네이션 통제 | docs/v12_1/11_VIBE_CODING_HALLUCINATION_CONTROL.md |
| .NET 10/Vue 템플릿 | src/, tests/, db/, frontend/ |
| 원본 첨부 전체 | attachments/current_session/ |
| 정적 검증 | STATIC_VALIDATION_V12_1.txt |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

# 부록 B. 최종 체크리스트

□ 현재 세션 첨부 8개가 원본 그대로 포함되고 SHA-256이 기록되었다.

□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 OFF이며 startup/CI/runtime guard가 있다.

□ 미확정 항목은 Decision Log에 있고 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

□ PIT published_at/revision/hash, DQ quarantine, lineage, replay가 계약화되었다.

□ SellRatioOfLot와 Portfolio Weight/Core Floor의 단위가 분리되었다.

□ Hard impairment와 survival이 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.

□ Reentry가 새 Cycle/Lot, 단계간격, 만료, 중복방지를 보존한다.

□ Decision과 Outbox가 동일 멱등 트랜잭션으로 연결된다.

□ FE request/response가 Zod runtime validation을 거친다.

□ Auth는 승인 provider 또는 fail-closed다.

□ Migration fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal이 통과했다.

□ Architecture/Data/Golden/Integration/E2E/Backtest tests가 통과했다.

□ Metric/Alert/Runbook/Rollback/Owner/Secondary가 존재한다.

□ 252일 Shadow와 복수 국면 검증 전 투자일임형을 검토하지 않는다.