K-ArtSell Aegis

# 실행·검증 누적 통합 고도화 제안서 v12.3

알고리즘 · 데이터 의미 버전 · SOLID/리팩터링 · BE/FE · 상세 WBS · .NET 10 기본 템플릿

기준일 2026-08-02

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD_AND_DB_REHEARSAL_REQUIRED

운영 경계 v10.0의 비회귀·고객보호·PIT·감사·재현성 원칙을 유지한다. 알고리즘은 연구후보이며 자동주문과 KIS 제출은 OFF다.

# 0. 누적 비회귀와 기준선

v12.3은 기존 자료를 대체하는 독립 요약본이 아니다. v10.0의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability를 유지하며 v12.2의 유효 코드·문서·WBS를 보존하고 실행·검증 하드닝 Delta만 추가한다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v12.3 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell 12.2 | RETAINED | 정량 감사·연구 코드·데이터 한계 | 정책 후보·Golden 근거; 생산 승격 단독근거 금지 |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·16 Sprint·Gate·36개월 운영 | 최상위 안전·비회귀 기준 |
| v11/v11.1 | RETAINED | walking skeleton·보안·불변성 하드닝 | 유효 Delta 유지 |
| v12.1 | RETAINED | 202 WBS·실행준비 템플릿 | 실행 계약 기준선 |
| v12.2 | IMPROVED | Lot/종목 비중 분리·정책 trace·231 WBS | 의미 버전·계약 버전·결함교정 보강 |
| v12.3 | CURRENT | 7개 첨부·250 WBS·40 기술부채 | 현재 패키지 Delta; 실빌드 전 생산 아님 |

충돌 해결 자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 불변 Evidence, 감사, 재현성처럼 더 엄격한 통제가 우선한다. 자료로 판단할 수 없는 항목은 DECISION_REQUIRED로 차단하고 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

# 1. 경영진 결론과 전략 우선순위

최종 결론 생산준비도는 화면 수가 아니라 Source/License → PIT/Revision/DQ → Evidence/VersionSet → Sell/Reentry → Recommendation → Maker-Checker → Publish → Outcome → Reconciliation/DR의 완결성으로 판단한다.

| 영역 | v12.3 전략 | 과유불급 통제 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 투자자문형 MVP→Shadow→Pilot 고정 | 자동주문·일임형 선구현 금지 |
| 알고리즘 | 정책 ID/우선순위/임계값을 버전 계약화 | 적중률 단독 최적화·무근거 임계값 변경 금지 |
| 데이터 | Raw/PIT/DQ/Evidence/Ledger/Read Model + 의미버전 | 현재값 overwrite·legacy 비중 추정 금지 |
| BE | 서버 PIT Context·멱등 transaction·Outbox | 클라이언트 Evidence 신뢰·God Service 금지 |
| FE | Zod runtime contract·정책 trace 컴포넌트 | DTO 복제·전역 Pinia 서버 캐시 금지 |
| 개발방식 | dry-run scaffolder·Source/Assumption/Unknown | 실행하지 않은 검증 PASS 주장 금지 |

# 2. 첨부 소스 감사

| 첨부 | 용량 | 역할 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell_12_2_complete_package(1).zip | 2.4 MB | 연구 코드·CSV·정량 감사·구성안 | RETAINED |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_누적고도화_통합실행기준서_v10.0(1).docx | 0.4 MB | 최상위 누적 실행기준서 | RETAINED |
| KArtSell_v11_implementation_acceleration(1).zip | 0.1 MB | 초기 .NET/Vue walking skeleton | RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v11_1_hardening(1).zip | 0.1 MB | 보안·불변성·기술부채 하드닝 | RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v12_1_execution_ready_complete(1).zip | 26.9 MB | v12.1 실행준비 전체 패키지 | RETAINED |
| K-ArtSell_Aegis_v12_1_실행준비_통합고도화_제안서(1).docx | 0.1 MB | v12.1 실행준비 제안서 | RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v12_2_strategic_complete(1).zip | 32.8 MB | v12.2 전략적 통합 고도화 기준선 | IMPROVED_BY_V12_3 |

모든 첨부는 원본 바이트를 변경하지 않고 attachments/current_session에 보존하며 SHA-256은 01_SOURCE_COVERAGE_MATRIX.csv와 SOURCE_INDEX.json에서 검증한다.

# 3. SOLID·리팩터링·구조화

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service·Job 내부 정책 |
| OCP | 명시적 정책/DQ/Adapter registry와 contract test | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 시점·단위·오류·멱등 계약 유지 | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock·ContextReader·SourceAdapter 등 좁은 Port | 대형 범용 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Npgsql/Hangfire를 모름 | Infrastructure type 침투 |

동작보존 리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다.

Characterization/Golden test를 먼저 만들고 작은 단위로 변경한다.

중복은 의미와 변경축이 같을 때만 추상화하며, 단순 코드 모양 유사성으로 공통화하지 않는다.

# 4. 알고리즘 개선·보완·고도화

고정 우선순위: HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| Policy | 조건 | 행동 | v12.3 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | Lot 100% 매도 | 하위 상쇄 금지·자동재진입 금지; 80~100 심각도 매핑은 DEC-014 |
| ALG-SELL-PORT-001 | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산 비율 축소 | Core 하회 가능; cooldown 우회는 DEC-013 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 이상 gap | Lot 40% | 문서 30~50 범위·Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 20% | 문서 15~25 범위·cooldown |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 승인 비율 축소 | 단일/섹터/클러스터/ADV 계약 |
| ALG-SELL-005 | 비용후 우위 하단>0 + 요청비율>0 | Lot 10~25% | 요청 0을 10%로 보정하지 않고 BLOCKED |

핵심 수식 TargetSecurityPortfolioWeightAfter = CurrentSecurityPortfolioWeight - CurrentLotPortfolioWeight × SellRatioOfLot

재진입은 비가치훼손 매도의 일부 계약이다: 최소 10거래일, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 단계 간 10거래일, 126거래일 만료, 새 CycleId/Lot.

Policy trace는 Applied/Blocked/NotApplicable과 요청·적용 비율, Core clamp를 우선순위대로 보존한다.

# 5. 데이터 정합성·정규화·역정규화

| 계층 | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 source 사용 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction |
| L6 | Read Model | Owner/Version/Watermark/Rebuild/Staleness |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release artifact | artifact hash·환경 manifest |

v12.3 의미 버전 weight_semantics_version=1은 legacy ambiguous backfill이다. 결정 Context Reader는 version=2만 허용하며, 과거 행은 종목 비중과 Lot 비중을 같다고 추정하지 않고 재구축한다.

원장·현금·PositionLot·Fill은 3NF와 unique source key를 사용한다.

Fee/Tax/FX는 valid_from/to로 버전 관리하며 current flag 하나에 의존하지 않는다.

역정규화는 Read Model에만 허용하고 ProjectionVersion·Watermark·Rebuild·stale 표시를 둔다.

# 6. Backend·Frontend·Hangfire 표준

| 계층 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/422·correlation |
| Application | 멱등·transaction·server PIT context·orchestration | 동일 key side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | 동일 transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry/replay evidence |

| FE 상태 | 소유 | 표준 |
| --- | --- | --- |
| Server state | TanStack Query | query key/stale/invalidate/retry |
| Session/Role/UI | Pinia | 도메인 서버 캐시 금지 |
| Form/API | vee-validate+Zod | request/response runtime validation |
| URL | vue-router | 재현 가능한 deep link |
| 대량 목록 | AG Grid | 운영 대량 목록에 한정 |
| 정책 설명 | PolicyTracePanel | priority/disposition/ratio/core clamp |

# 7. 프로세스 단순화와 바이브코딩 통제

Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome

scaffold_slice.py는 dry-run 기본이며 기존 파일 overwrite를 거부한다.

생성물은 SCAFFOLD_ONLY다. Request/Response/Zod/SQL/권한/수용기준 승인 전 route를 활성화하지 않는다.

새 library·pattern·table·threshold·index는 ADR/Decision 없이 도입하지 않는다.

# 8. 26개 Vertical Slice와 상세 WBS

WBS 규모 총 250개 작업 · 26개 Vertical Slice · 16개 Sprint/32주 · 신규 v12.3 하드닝 19개 작업

| 구간 | 핵심 Slice/작업 | Gate |
| --- | --- | --- |
| S0~S3 | Platform·IAM·SecurityMaster·PIT·CA·Fee/Tax/FX·Ledger | G0/G1 |
| S4~S5 | Evidence·Sell·Reentry·Frozen Backtest | G2-A/G2 |
| S6~S8 | IPS·Recommendation·Review·Publish·Outcome | MVP/G3 |
| S9~S10 | Risk·Rebalance·Buy·Replacement | Portfolio Gate |
| S11~S13 | Model promotion·Report·Reconcile·Audit/Kill | G4/G5 |
| S14~S15 | Capacity·Cutover·Release Evidence | G6 |

## v12.3 P0 대표 작업

| WBS | 작업 | 완료 증거 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| AEG-X-031 | Rebuild seven-file current-session source coverage | 7개 첨부 원본·크기·SHA-256·역할이 패키지와 1:1 일치 | G0 |
| AEG-X-032 | Correct stale CI validator and duplicate YAML key | validate_v123 실행, 중복 working-directory 0, static/scaffold tests 연결 | G0 |
| AEG-X-034 | Create machine-readable policy/event/metric contract registry | JSON parse, C# 상수 교차검증, 이벤트 schema v2, metric definition version | G2-A |
| AEG-X-035 | Extend static validator for semantic version and contract drift | WBS 250, 7첨부, 0015, registry, context filter, CI key 검사 통과 | G0 |
| AEG-VS-10-08 | Centralize approved sell policy constants | 정책 ID·우선순위·임계값 중복 제거 및 JSON registry와 일치 | G2-A |
| AEG-VS-10-09 | Fix positive-edge zero-ratio opportunity sell defect | edge>0·ratio=0에서 HOLD, trace=BLOCKED, 자동 10% 매도 0 | G2-A |
| AEG-VS-10-10 | Version lot/security weight semantics and block legacy contexts | weight_semantics_version=2만 결정 입력 사용; legacy backfill 추정 사용 0 | G2-A |
| AEG-VS-10-11 | Persist decision and policy-trace contract versions | decision_contract_version과 policy_trace_schema_version이 DB/API/event/hash에 포함 | G2-A |
| AEG-VS-18-08 | Version false-exit and reentry metric definitions | 분모/분자/평가창/집계/정의버전 명시, 연 2% 목표와 직접비교 금지 | G3 |
| AEG-X-043 | Assemble v12.3 release evidence and checksum manifest | 실행/미실행을 구분하고 패키지 전 파일 hash·첨부 hash가 일치 | G6 |

# 9. 기술부채 상환 체계

총 40건: P0 18건, P1 20건, P2 2건 / OPEN 25, IN_PROGRESS 9, MITIGATED 6.

| ID | 부채 | 상환 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 도구체인 실빌드 미검증 | 승인 .NET 10 runner에서 restore/build/test | OPEN |
| TD-002 | pnpm-lock.yaml 부재 | 승인 네트워크에서 pnpm install 후 lock review/commit | OPEN |
| TD-003 | PostgreSQL migration rehearsal 미실행 | PostgreSQL 승인 버전 4시나리오 자동화 | OPEN |
| TD-034 | v12.2 legacy weight backfill could be treated as explicit lot semantics | MIG-0015 semantics version; reader accepts version 2 only; rebuild required | MITIGATED |
| TD-035 | Opportunity edge with zero requested ratio was clamped to 10% sell | Fail closed with OPPORTUNITY_RATIO_NOT_POSITIVE and Golden test | IN_PROGRESS |
| TD-039 | pnpm lockfile still cannot be generated in isolated environment | Generate and review pnpm-lock.yaml on approved connected runner; frozen CI only | OPEN |
| TD-040 | v12.3 C# and PostgreSQL changes are statically validated only | Run .NET 10 build/test and PostgreSQL fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal | OPEN |

# 10. 20영업일 재착수와 Gate

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선·Source Coverage·Decision Log·자동주문 OFF | Steering sign-off, ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/Node/pnpm lock·secret/env·Gitea CI | reproducible bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오·Auth·Outbox/Inbox·Architecture | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ·semantics v2 | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·Sell Policy·Reentry Golden·C#↔Python | G2-A 통과 |
| D18~D20 | Decision API·PolicyTrace FE·OTel E2E | 첫 E2E Slice Done |

# 11. 검증 결과와 정직한 한계

| 검증 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 정적 패키지 검증 | 17 PASS / 4 WARN / 0 FAIL | 구조·추적·계약 token 검증 |
| Python 정책 회귀 | 4 PASS | 연구 계약 회귀 |
| 스캐폴더 테스트 | 2 PASS | dry-run·검증·결정적 출력 |
| DOCX 렌더 QA | 7페이지 PASS | 클리핑·중첩·빈 페이지 없음 |
| .NET restore/build/test | 미실행 | SDK 부재; G0 차단 |
| pnpm frozen/typecheck/test/build | 미실행 | pnpm-lock·도구 부재; G0 차단 |
| PostgreSQL DbUp rehearsal | 미실행 | DB client 부재; G0 차단 |
| 252거래일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | G4 차단 |

Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다. 현재 패키지는 생산준비 완료가 아니다.

# 부록 A. 패키지 산출물

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| v12.3 제안서 | docs/v12_3/K-ArtSell_Aegis_v12_3_실행검증_통합고도화_제안서.docx |
| 26 Slice | docs/v12_3/06_SLICE_CATALOGUE.csv |
| 상세 WBS 250 | docs/v12_3/07_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 40 | docs/v12_3/08_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| 추적성/Decision | docs/v12_3/09_TRACEABILITY_MATRIX.csv, 10_DECISION_LOG.csv |
| 계약 registry | contracts/policies, contracts/events, contracts/metrics |
| .NET/Vue/SQL/Hangfire 템플릿 | src/, frontend/, templates/, scripts/scaffold_slice.py |
| 원본 첨부 7개 | attachments/current_session/ |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

# 부록 B. 최종 체크리스트

□ 7개 첨부가 원본 그대로 포함되고 SHA-256이 기록되었다.

□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 startup/config/runtime에서 OFF다.

□ legacy ambiguous weight context는 semantics v2 재구축 전 결정에 사용되지 않는다.

□ Opportunity edge 양수·ratio 0이 자동 10% 매도로 변환되지 않는다.

□ 정책 ID·priority·threshold가 JSON contract와 C#에서 교차검증된다.

□ Decision/API/Event/DB에 contract/schema version이 보존된다.

□ 미확정 survival cooldown·hard impairment severity는 Decision Log에 차단되어 있다.

□ FE는 Zod runtime validation과 ordered policy trace를 사용한다.

□ 250 WBS가 Requirement/API/DB/Job/UI/Test/Gate에 연결된다.

□ 실행하지 않은 build/migration/Shadow를 PASS로 주장하지 않는다.