K-ArtSell Aegis

실행보증 누적 통합 고도화 제안서 v12.5

알고리즘 · 데이터 정합성 · BE/FE · 상세 WBS · .NET 10 템플릿 · 지속 모델운영

| 기준일 | 2026-08-02 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / RUNTIME_EVIDENCE_REQUIRED |
| 운영 경계 | 투자자문형 우선 · 자동주문/KIS 제출 OFF · 자동 모델승격 OFF |
| 기준선 | v10.0 + v12.1 + v12.4 cumulative baseline |
| 현재 결론 | G0 이전. 생산·Pilot·성과홍보 NO-GO |

핵심 메시지 문서와 코드가 많아진 것은 생산준비 증거가 아니다. Source/License→PIT/DQ→Evidence→Decision→Review/Publish→Outcome→Reconciliation/DR의 실제 실행 증거가 Gate를 통과해야 한다.

근거/구분: 첨부 v10.0의 비회귀·PIT·자동주문 OFF, v12.1의 실행준비·WBS·기술부채, v12.4의 지속 모델운영을 보존하고 v12.5 Delta만 추가한다.

# 0. 문서 통제와 누적 비회귀

비회귀 원칙 v12.5는 v12.4를 폐기하거나 요약본으로 대체하지 않는다. 현재 첨부 3개를 byte-for-byte 보존하고, v12.4 원본 ZIP을 immutable baseline으로 둔다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v12.5 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| v10.0 | RETAINED | 47개 장·26 Slice·16 Sprint·Gate·36개월 운영 | 최상위 안전·비회귀 기준 |
| v12.1 | RETAINED | 실행준비·202 WBS·기술부채·템플릿 | 구현준비 기준 |
| v12.4 | RETAINED BASELINE | 지속 평가 scheduler·J10~J24·288 WBS | 원본 ZIP 보존, 실행보증 Delta 추가 |
| v12.5 | CURRENT | 역할 감사·fail-closed·J25~J30·336 WBS | 현재 통합 제안 |

충돌 시 자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 불변 Evidence, 감사, 재현성처럼 더 엄격한 통제가 우선한다. 자료로 판단할 수 없는 값은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 코드 기본값으로 추정하지 않는다.

근거/구분: SOURCE: v10.0 pp.1-6의 Baseline Preservation/Delta/Supersession/Traceability와 RG-01~08. DESIGN: v12.5 direct/transitive attachment coverage.

## 0.1 증거 상태와 금지된 착시

| 상태 | 의미 | 허용 주장 |
| --- | --- | --- |
| IMPLEMENTATION_TEMPLATE | 코드·DDL·문서 템플릿 존재 | 설계/정적 구조만 |
| STATIC_VALIDATED | JSON/XML/CSV/규칙 검사 통과 | compile/runtime 아님 |
| BUILD_VALIDATED | 승인 runner restore/build/test | DB/Shadow 아님 |
| DB_REHEARSED | fresh/upgrade/re-run/failure 통과 | Pilot 아님 |
| SHADOW_READY | PIT/OOS/운영 Gate 충족 | 일임형 자동승격 아님 |

버전 번호, 파일 수, WBS 행 수, 정적 PASS 수를 생산준비도와 동일시하지 않는다. v12.5는 BUILD_VALIDATED 또는 DB_REHEARSED를 주장하지 않는다.

# 1. 경영진 결론과 처절한 현재 평가

최종 결론 현재 종합 실행준비도는 52/100 수준이다. 방향은 옳지만 데이터 권리·실빌드·DB·보안·OOS·DR 증거가 없으므로 G0 이전이다. 기능 추가보다 P0 Gate를 닫아야 한다.

| 영역 | 점수 | 냉정한 판단 |
| --- | --- | --- |
| 문서·거버넌스 | 78 | 기준 강함, 승인·만료 운영 약함 |
| 알고리즘 계약 | 62 | 매도/재진입 명확, 최신 PIT/OOS 부족 |
| 데이터 생산준비 | 35 | PIT 철학 강함, source/calendar/cost 미결 |
| Backend | 55 | skeleton 양호, 핵심 Slice/통합시험 부족 |
| Frontend/UX | 42 | stack 방향 양호, 고객여정 검증 없음 |
| QA/Security/SRE | 38 | 정적증거만, build/DB/chaos/DR 없음 |
| WBS/PM | 74 | 추적성 양호, 반복 템플릿과 진행률 착시 |
| 종합 | 52 | G0 이전, Pilot/성과홍보 NO-GO |

## 1.1 즉시 닫을 P0 여섯 가지

승인된 .NET 10·pnpm·PostgreSQL 환경에서 restore/build/test/migration을 실제 수행한다.

KRX/OPENDART/KIS와 총수익·상폐·컨센서스·Fee/Tax/FX의 Source/License/SLA/PIT 계약을 승인한다.

KRX·NYSE·NASDAQ 시장캘린더, DST, 반일장, published_at→tradable_session 계약을 구현한다.

Decision→Outbox→Outcome→Correction의 멱등·재처리·감사 E2E를 실증한다.

252거래일 이상 Shadow와 복수 국면 OOS, PBO/DSR, cost2x를 누적한다.

OIDC/JWT, PII redaction, SLO/RPO/RTO, DR, maker-checker를 운영 승인한다.

근거/구분: SOURCE: v10.0 pp.9-18, v12.1의 P0 잔여위험·20영업일 Gate, v12.4 validation status. 평가점수는 v12.5 설계판단.

# 2. 역할별 처절한 비판과 교정

| 역할 | 처절한 비판 | 교정 |
| --- | --- | --- |
| 운영사 | 화면과 알고리즘 이름보다 새벽 배치 실패·고객 공개 차단·복구 책임이 중요하다. | P1/P2 장애등급, BusinessHold/Quarantine/Poison, 대사·정정·재처리 Runbook, rollback drill. |
| 아키텍트 | 13개 논리 모듈과 실제 구현 2개 모듈의 간극이 크다. 문자열 Architecture Test만으로 경계를 지킬 수 없다. | assembly/namespace/schema/API ownership fitness function과 DB role 분리. |
| PM | 288개 WBS는 상세하지만 반복 작업으로 진행률이 부풀려질 수 있다. | P0 Critical Path, Gate burn-down, Decision aging, Evidence completeness 관리. |
| PL | Slice별 실패상태·경계값·데이터시점이 없으면 템플릿 복사만 남는다. | VS-03/08/09/10/11/14/15-16/18/19/23/25부터 실제 계약 완성. |
| UX/AX | 운영 Evidence 화면은 있으나 고객이 왜/얼마나/무엇이 틀릴 수 있는지 이해하는 여정이 약하다. | 행동→근거→반대증거→비용→불확실성→다음검토→재진입 정보위계. |
| QA | Python smoke 4건은 .NET compile, DB, concurrency, crash, timezone, delisting을 증명하지 못한다. | Architecture/Data/Golden/Integration/E2E/Failure/Backtest/DR 8중 시험. |
| 투자 고객 | 추천·고객행동·실제체결 성과가 섞이면 책임과 성과가 왜곡된다. | attribution 분리, 비용·세금·FX·유효기간·데이터 경고 공개. |
| 개발자 | lockfile 부재와 실제 build 미검증, OpenAPI client 미생성으로 drift 위험이 있다. | 승인 lockfile, generated contract, PostgreSQL integration, deterministic artifacts. |
| 데이터 아키텍트 | PIT 필드는 강하지만 source priority·calendar·total-return·delisting 계약이 없다. | L0 Source Contract 승인 후 Raw→PIT→DQ→Manifest. |
| DBA | 볼륨·partition·index·retention·query plan 근거가 없다. | 실규모 기반 ADR, migration 4시나리오, backup/restore 측정. |
| 컨설턴트 | 문서 버전이 올라가며 완성 착시가 커진다. | 상태를 IMPLEMENTATION_TEMPLATE로 고정하고 첫 E2E Slice를 증명. |

# 3. 목표 아키텍처·SOLID·리팩터링

정공법 단일 배포 Modular Monolith를 유지하고, 논리 모듈의 소유권은 보존한다. 조기 Microservice, Generic Repository, 전면 Event Sourcing, 범용 Workflow Engine은 도입하지 않는다.

| 작업열 | 포함 책임 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| Platform/Governance | Host, IAM, Capability, Audit, Outbox/Inbox | fail-closed와 공통 신뢰 기반 |
| Reference/Data | SecurityMaster, MarketData, CA, FundamentalsPIT | PIT와 데이터 정합성 |
| Research/Signal | Factors, Forecast, Sell/Reentry, Frozen Backtest | 순수 정책과 재현성 |
| Portfolio/Advisory | Ledger, Risk, IPS, Recommendation, Review/Publish | 고객보호와 승인 |
| Evaluation/ModelOps | Outcome, Scorecard, Drift, Challenger, Promotion Evidence | 지속 평가와 사람 승인 |
| Operations | Reconciliation, Reporting, Alert, DR, Release Evidence | 운영 무결성 |

## 3.1 SOLID 적용

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=orchestration, Policy=decision, Adapter=I/O | God Service, Job 내부 수식 |
| OCP | 명시적 Policy/Adapter/Metric Registry | reflection plugin |
| LSP | PIT·단위·오류·멱등 contract test | mock success 승인 |
| ISP | 좁은 Port | 대형 범용 interface |
| DIP | Domain은 framework 독립 | Infrastructure type 침투 |

## 3.2 리팩터링과 기술부채

동작보존 리팩터링과 정책/수식 변경은 별도 PR로 분리한다.

Characterization/Golden을 먼저 만든 후 작은 단위로 변경한다.

코드 모양의 유사성만으로 공통화하지 않는다.

외부 경계·교체 가능성·테스트 seam이 없는 클래스에 interface를 만들지 않는다.

기술부채는 Owner, 영향, Trigger, Gate, Exit Test를 가진다.

근거/구분: SOURCE: v10.0 pp.12-13 아키텍처 원칙·모듈 경계, v12.1 SOLID/과유불급. DESIGN: 6개 PM delivery train.

# 4. 알고리즘·매도·재진입·모델평가

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

상위 위험은 하위 기대수익으로 상쇄하지 않는다. Hard impairment는 자동 재진입 금지다. 비가치훼손 매도는 ReentryWatch, 새 Cycle/Lot, 최소 10거래일, 단계 간 10거래일, 126거래일 만료를 유지한다.

## 4.1 하나의 점수로 합치면 안 되는 다섯 값

| 개념 | 의미 | 오용 위험 |
| --- | --- | --- |
| Reason Severity | 매도 사유 우선순위/terminal | 하위 점수가 상위 위험 상쇄 |
| SellRatioOfLot | 현재 Lot 매도 비율 | 포트폴리오 비중과 단위 혼동 |
| TargetWeightAfter | 실행 후 절대비중 | 부분매도 비율로 오인 |
| StrategicCoreFloor | 보존할 코어 비중 | survival 예외 누락 |
| Evidence Grade | source/freshness/revision/counter evidence | 불완전 데이터 확신 과장 |

## 4.2 지속 평가 주기

| ID | 작업 | 주기 | 모드 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J10 | OutcomeEvaluationRun | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J11 | DailyScorecardBuild | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J17 | DriftDetectionRun | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J18 | ChampionChallengerEvaluation | WEEKLY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J19 | FrozenOosBacktest | MONTHLY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J20 | RobustnessPboDsrRun | QUARTERLY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J21 | ModelImprovementProposalBuild | MONTHLY | PROPOSAL_ONLY | TEMPLATE |
| J22 | PromotionEvidenceReviewBuild | MONTHLY | PROPOSAL_ONLY | TEMPLATE |
| J23 | ModelRollbackDrill | QUARTERLY | DRILL_ONLY | TEMPLATE |
| J24 | DataRevisionRevalidation | WEEKLY+EVENT | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE |
| J25 | SourceContractDriftCheck | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |
| J26 | MarketCalendarCompletenessCheck | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |
| J27 | EvidenceChainAudit | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |
| J28 | ProjectionFreshnessCheck | DAILY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |
| J29 | CapacitySlaTrend | WEEKLY | EVALUATION_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |
| J30 | ReleaseEvidenceAssemble | EVENT_DRIVEN | PROPOSAL_ONLY | TEMPLATE_DISABLED |

## 4.3 승격 Gate

Shadow 252거래일 이상, 2개 이상 시장국면, 가능하면 24개월

운영 무결성 오류 0

비용후 기대효용 양수와 calibration 안정

false-exit 연 2% 이하, reentry capture 65% 이상

PBO≤20%, DSR≥95%, cost2x 양수

독립검증·투자위·리스크·준법·보안·운영 승인

이 조건은 자동 일임형 승격 규칙이 아니다. 별도 법적·운영 검토를 시작할 최소 Gate다.

근거/구분: SOURCE: v10.0 pp.14-16의 정책·상태기계·일평가 Gate, v12.4 lifecycle/jobs. DESIGN: J25~J30 execution assurance.

# 5. 데이터 정합성·정규화·역정규화·DBA

| Layer | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source/License/SLA/Schema/Timezone/Unit | 승인 없는 source 금지 |
| L1 | Raw payload/event/published/ingested/hash | append-only |
| L2 | Canonical PIT/revision/valid-time/tradable-session | lookahead 0 |
| L3 | DQ/Quarantine/Lineage/Dataset Manifest | 격리 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | VersionSet SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | correction/reversal |
| L6 | Read Model | version/watermark/stale/rebuild |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release Evidence | artifact/environment hash |

## 5.1 정규화와 역정규화 기준

원장·Lot·Fill·Cash·기업행사·비용표·ModelVersion·MetricDefinition·Schedule·Observation을 별도 엔터티로 관리한다.

핵심 조회키와 상태를 JSON에 숨기지 않는다. JSON은 원본 증거와 설명 bundle에 제한한다.

운영 Dashboard와 고객 리포트 Read Model만 역정규화하고 ProjectionVersion/Watermark/Stale/Rebuild를 갖는다.

모든 테이블을 append-only로 만들지 않는다. Evidence/Observation/Audit만 불변이며 lease/status는 통제된 mutable aggregate다.

## 5.2 DBA P0

migration fresh/upgrade/re-run/failure-recovery 4시나리오

PIT 유효구간 unique/exclusion 및 overwrite 경로 차단

기업행사·상폐·총수익·Lot·현금·원가 Golden

실규모 기반 partition/index/retention/query plan

backup/restore와 RPO/RTO 실측

근거/구분: SOURCE: v10.0 pp.17-18 PIT/DQ/Adapter/배치, v12.1 L0~L7. DESIGN: migration 0017의 source/artifact/release evidence.

# 6. Backend·Frontend·Hangfire 실행표준

## 6.1 Backend 책임 분리

| 계층 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/422·correlation |
| Application | 멱등·transaction·context·orchestration | 동일 key side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/invariant |
| Infrastructure | Dapper PIT SQL·persistence·Adapter | PostgreSQL contract/integration |
| Outbox/Inbox | 동일 transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry/replay evidence |

## 6.2 v12.5 Scheduler 안전장치

Dispatcher configuration 기본 OFF

OFF이면 recurring job 제거

ShadowEvaluation capability false이면 startup 차단

J10~J30은 평가·제안·훈련만 허용

기존 schedule은 migration 후 재승인 전 disabled

BusinessHold/Quarantine/Poison 분리와 제한 retry

시장캘린더/source completeness 승인 전 J26 비활성

## 6.3 Frontend 상태 소유권

| 상태 | 소유 | 표준 |
| --- | --- | --- |
| Server | TanStack Query | query key/stale/invalidate/retry |
| Session/Role/UI | Pinia | 도메인 서버데이터 금지 |
| Form | vee-validate+Zod | request/response runtime validation |
| URL | vue-router | scope/cohort/window/filter deep link |
| 대량 목록 | AG Grid | server-side model/column-state |

고객 화면은 내부 policy trace를 그대로 노출하지 않는다. 고객에게는 행동·비중·핵심근거·반대증거·비용·불확실성·유효기간·다음검토·재진입 계약을 제공한다.

# 7. QA·보안·운영·배포 Gate

| 시험군 | 핵심 대상 | 차단 조건 |
| --- | --- | --- |
| Architecture | module/namespace/schema/API | 금지 의존 1건 |
| Golden | 정책·상태기계·CA·calendar | 회귀/경계 실패 |
| Data | PIT/revision/total return/delisting | lookahead/누락 |
| Integration | PostgreSQL/DbUp/Outbox/Inbox/Hangfire | 중복/손실 |
| E2E | 추천→검토→공개→결정→Outcome | 미승인 공개 |
| Failure/Chaos | crash/duplicate/out-of-order/timeout | side effect 불일치 |
| Backtest | frozen OOS/PBO/DSR/cost2x | 재현 실패 |
| DR | backup/restore/rollback/rebuild | RPO/RTO 미달 |

## 7.1 보안

OIDC/JWT issuer/audience/claims/key rotation ADR

DevelopmentHeader는 Development 밖 fail-closed

PII classification과 Serilog/OTel/Telegram redaction test

secret/token/account/customer data를 prompt/fixture/log/trace에 금지

SBOM·license allowlist·vulnerability gate

## 7.2 운영

P1: lookahead, 미승인 공개/주문, 원장불균형, 대량결측, hash 불일치

P2: SLA miss, projection stale, 일부 source 지연

모든 alert에 Owner/Secondary/Runbook/rollback 연결

SQL 직접 정정과 blind retry 금지

# 8. 프로세스 단순화·바이브코딩·홀루시네이션 통제

단일 Delivery Flow Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Outcome/Debt

| 분류 | 정의 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE | 첨부·승인계약 직접근거 | 출처 ID와 구현 |
| ASSUMPTION | 착수가정 | Owner/만료/영향/승인 |
| UNKNOWN | 자료로 판단 불가 | 코드 기본값 금지 |
| DECISION_REQUIRED | Gate 이전 결정 | 코딩/승격 차단 |

## 8.1 AI 작업 패킷

Requirement, Slice, Policy, Data cutoff, API, DB, Job/Event, UI, Test, 금지패턴, 검증명령, 예상 변경파일을 포함한다. 새 library, table, threshold, index, pattern은 ADR/Decision 없이 도입하지 않는다.

## 8.2 절대 금지

실행하지 않은 build/test/migration/Shadow/PBO/DSR PASS 주장

source 없는 팩터·임계값·법적 판단 생성

실고객 데이터·계좌·token·secret의 prompt/fixture/log 사용

문서·JSON·C#의 정책수치 중복을 방치

AI 코드 자동 merge·model activation·order submission

# 9. 상세 WBS 개선과 Critical Path

WBS 결론 v12.4의 288건을 보존하고 v12.5 실행보증 Delta 48건을 추가하여 총 336건이다. 행 수가 아니라 Acceptance Evidence와 Gate 통과로 완료를 판정한다.

| Sprint | 작업수 | PD |
| --- | --- | --- |
| S0 | 31 | 194 |
| S1 | 19 | 115 |
| S2 | 21 | 135 |
| S3 | 26 | 168 |
| S4 | 28 | 186 |
| S5 | 23 | 153 |
| S6 | 10 | 72 |
| S7 | 19 | 134 |
| S8 | 39 | 256 |
| S9 | 17 | 116 |
| S10 | 17 | 116 |
| S11 | 32 | 258 |
| S12 | 14 | 103 |
| S13 | 20 | 160 |
| S14 | 10 | 90 |
| S15 | 7 | 55 |
| MNT | 3 | 18 |

Risk 분포: P0 242건, P1 93건, P2 1건. P0는 해당 Gate 이전에 닫거나 승인된 완화통제를 가져야 한다.

## 9.1 v12.5 대표 P0 작업

| WBS | 작업 | 완료증거 | Owner | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEG-V12-5-001 | 기준선 직접/전이 첨부 Coverage와 Supersession 승인 | 현재 첨부 3개 SHA 일치, v12.4 내부 누적 첨부 경로 검증 | PM/Architect | G0 |
| AEG-V12-5-002 | Build/Runtime/Shadow Evidence 상태모델 승인 | STATIC/BUILD/DB/SHADOW/PILOT 상태의 허용 전이가 승인됨 | PM/QA | G0 |
| AEG-V12-5-003 | Decision Required 만료·aging 운영 | P0 decision owner/due/expiry 100%, 만료 시 Gate 자동 HOLD | PMO | G0 |
| AEG-V12-5-004 | Release Evidence maker-checker 계약 | maker≠checker, 필수 artifact 누락 시 APPROVED 불가 | QA/Release | G6 |
| AEG-V12-5-005 | .NET 10 승인 runner restore/build/test | warning-as-error Release build 및 전체 test artifact | DevOps | G0 |
| AEG-V12-5-006 | pnpm lockfile 생성·검토·frozen build | lock diff 승인, typecheck/test/build/e2e 재현 | FE Lead | G0 |
| AEG-V12-5-007 | Assembly/namespace/schema/API ownership test | 금지 의존, 직접 cross-schema write, ID 충돌 0 | Architect/QA | G0 |
| AEG-V12-5-009 | Source/License/SLA/Timezone/Unit 계약 승인 | 승인 없는 source ingestion/recommendation 0 | Data Governance | G1 |
| AEG-V12-5-010 | KRX/NYSE/NASDAQ calendar·DST·반일장 구현 | 휴장/반일장/DST Golden과 tradable_session 통과 | Data/Quant | G1 |
| AEG-V12-5-011 | 총수익·상폐수익·기업행사 Golden | price/quantity/cost/cash/return 대사 100% | Data/DBA | G1 |
| AEG-V12-5-012 | Fee/Tax/FX valid-time schedule 확정 | 계좌/venue/asset/side/band PIT 적용과 boundary 통과 | Ops/Tax | G1 |
| AEG-V12-5-014 | Migration fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal | 4시나리오 통과, checksum 변경 차단, rollback/runbook | DBA/BE | G0 |
| AEG-V12-5-016 | DQ incident·quarantine·reprocess E2E | 격리 데이터 추천 0, correction revision 보존 | Data/QA | G1 |
| AEG-V12-5-017 | false-exit metric definition version 확정 | 분자/분모/window/benchmark/cost/revision 승인 | Quant/Risk | G4 |
| AEG-V12-5-018 | reentry capture/delay metric definition 확정 | stage/cycle/expiry/no-fill 포함 정의 승인 | Quant/Risk | G4 |
| AEG-V12-5-021 | 전체 실험 registry·CSCV/PBO/DSR | 숨은 시도 0, deterministic seed, independent replay | Quant/Risk | G4 |
| AEG-V12-5-022 | Champion/Challenger paired comparison | 동일 data/cost/cohort/window, sample mismatch HOLD | Quant/QA | G4 |
| AEG-V12-5-023 | revision impact replay와 correction link | before/after dataset/hash와 영향 decision 100% 연결 | Data/Quant | G3 |

근거/구분: 전체 336개 행은 docs/v12_5/10_DETAILED_WBS_MASTER.csv가 단일 기준이다.

# 10. 기술부채 상환체계

총 68건: P0 32, P1 34, P2 2. 상태: OPEN 47, IN_PROGRESS 9, MITIGATED 9.

| ID | 등급 | 부채 | 상환 | Gate | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-053 | P0 | ModelOperations dispatcher가 이전 버전에서 무조건 등록 | v12.5 기본 OFF+Capability startup guard+등록 제거 test | G0 | MITIGATED |
| TD-054 | P0 | 기존 J10~J24 schedule enabled seed | 0017에서 모두 disabled, 운영 변경승인으로 개별 enable | G3 | MITIGATED |
| TD-055 | P0 | 실제 evaluator handler 미구현 | J10~J30 handler contract·integration·artifact 구현 | G3 | OPEN |
| TD-056 | P0 | Hangfire enqueue와 schedule mark 사이 원자성 공백 | dispatch-intent outbox 또는 reconciliation 설계와 chaos test | G3 | OPEN |
| TD-057 | P0 | 승인 시장캘린더/DST 미구현 | J26와 MarketCalendar contract/Golden | G1 | OPEN |
| TD-058 | P1 | Promotion thresholds C# hardcode | machine-readable registry+generated constants+drift test | G4 | OPEN |
| TD-059 | P1 | Metric Definition 승인 workflow 미완성 | definition maker-checker/effective/version/hash | G4 | OPEN |
| TD-060 | P1 | Operation artifact retention/archive 미정 | artifact class별 retention/legal hold/archive policy | G5 | OPEN |
| TD-061 | P1 | Release Evidence 자동조립 미구현 | J30 bundle과 required artifact gate | G6 | OPEN |
| TD-062 | P1 | Projection rebuild diff 미구현 | J28+rebuild runner+source watermark diff | G3 | OPEN |
| TD-063 | P0 | 총수익·상폐수익·기업행사 Golden 미완성 | 공식 source와 golden reconciliation | G1 | OPEN |
| TD-064 | P1 | PIT 유효구간 충돌 제약 미완성 | bitemporal unique/exclusion constraints | G1 | OPEN |
| TD-065 | P1 | 고객 UX 불확실성·반대증거 검증 미실행 | 사용성/접근성/준법 테스트 | G3 | OPEN |
| TD-066 | P0 | OIDC/JWT·PII·Telegram 운영보안 미실증 | Auth E2E+redaction+secret scan | G5 | OPEN |
| TD-067 | P0 | SLO/Volume/Queue isolation 미승인 | capacity ADR+load/chaos test | G5 | OPEN |
| TD-068 | P1 | 현재 패키지 직접 첨부와 이전 누적 첨부가 혼재 | direct/transitive coverage와 immutable baseline archive 구분 | G0 | MITIGATED |

기술부채를 “나중에 정리” 목록으로 두지 않는다. 상환 Trigger, Gate, Owner, Exit Test가 없으면 등록 자체를 반려한다.

# 11. Decision·RACI·Go/No-Go

## 11.1 v12.5 Decision

| ID | 상태 | 결정/질문 | Owner | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-033 | APPROVED | ModelOperations Dispatcher 기본 OFF, ShadowEvaluation과 별도 승인 필요 | Architect/Security | G0 |
| DEC-034 | APPROVED | J10~J30은 평가·제안·훈련만 허용, 모델/주문 자동변경 금지 | Risk/Compliance | ALL |
| DEC-035 | APPROVED | v12.4 원본 ZIP을 immutable baseline으로 보존하고 current attachment를 직접 보존 | PM/QA | G0 |
| DEC-036 | DECISION_REQUIRED | 생산 OIDC/JWT provider와 claims/key rotation | Security/PM | G5 |
| DEC-037 | DECISION_REQUIRED | 총수익·상폐·컨센서스 source/license/SLA | Data Governance/Legal | G1 |
| DEC-038 | DECISION_REQUIRED | KRX/NYSE/NASDAQ market calendar source와 운영 owner | Data/Ops | G1 |
| DEC-039 | DECISION_REQUIRED | Fee/Tax/FX account/venue/asset schedule | Ops/Tax/Quant | G1 |
| DEC-040 | DECISION_REQUIRED | false-exit/reentry metric denominator/window | Risk/Quant | G4 |
| DEC-041 | DECISION_REQUIRED | SLO/RPO/RTO와 volume assumptions | SRE/PM | G5 |
| DEC-042 | APPROVED | 288 baseline WBS 보존+48 execution assurance Delta | PM/Architect | G0 |
| DEC-043 | APPROVED | 직접 runtime evidence 없는 상태를 IMPLEMENTATION_TEMPLATE로 표시 | QA/Compliance | ALL |
| DEC-044 | DECISION_REQUIRED | 투자일임형 검토 개시 시점과 독립승인 체계 | 운영사/법무/준법 | G6 |

## 11.2 최종 Go/No-Go

| Gate | Go 조건 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 실빌드·lock·DbUp 4시나리오·Architecture/Auth | NO-GO |
| G1 | Source/License/PIT/Calendar/CA/Cost/DQ | NO-GO |
| G2 | Evidence·Sell/Reentry Golden·invariant | PARTIAL TEMPLATE |
| G3 | Recommendation/Review/Publish/Outcome·Outbox/Inbox E2E | NO-GO |
| G4 | 252일·2국면·OOS·PBO/DSR·cost2x·독립검증 | NO-GO |
| G5 | OIDC/PII/SLO/RPO/RTO/Chaos/DR | NO-GO |
| G6 | 운영·준법·법무 Release Evidence | NO-GO |

Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다.

# 12. 20영업일·90일·36개월 로드맵

| 기간 | 핵심 작업 | 완료증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선·Coverage·Decision·자동화 OFF | Steering 승인, ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm/lock/secret/Gitea | reproducible bootstrap |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오, Auth, Outbox/Inbox, Architecture | G0 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·CA·PIT·DQ·Calendar | replay hash, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·Sell/Reentry Golden·DB invariant | G2-A |
| D18~D20 | Recommendation Review/Publish/Outcome E2E | 첫 E2E Slice Done |

## 12.1 90일 Critical Path

1~30일: Toolchain/Data G0/G1, VS-00/02/03/04/06

31~60일: Ledger/Evidence/Sell/Reentry/Risk, VS-08/09/10/11/13

61~90일: Recommendation/Review/Publish/Outcome, VS-14/15/16/18, Shadow 시작

## 12.2 36개월

| 기간 | 목표 |
| --- | --- |
| M1~3 | MVP skeleton과 데이터·매도·재진입·승인·평가 E2E |
| M4~9 | Shadow, DQ/Outcome/false-exit/reentry calibration |
| M10~18 | 복수 국면, Challenger, PBO/DSR, 비용·세금·FX |
| M19~24 | 제한 Pilot 준비, SLO/DR/보안/민원·대사 |
| M25~36 | 독립검증과 운영성과 기반 일임형 타당성 별도 검토 |

매월 Debt review, 분기 Model review/rollback drill, 반기 Source/License/Architecture review, 연 1회 DR·보안·규제 review를 수행한다.

# 13. 패키지 산출물과 최종 체크리스트

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| 통합 제안서 | docs/v12_5/K-ArtSell_Aegis_v12_5_실행보증_통합고도화_제안서.docx |
| WBS 336 | docs/v12_5/10_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 68 | docs/v12_5/11_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| 추적성/Decision/RACI/Risk | docs/v12_5/12~17_* |
| 검증 Matrix | docs/v12_5/18_VALIDATION_MATRIX.csv |
| .NET/Vue 템플릿 | src/, tests/, db/, frontend/ |
| 현재 첨부 3개 | attachments/current_request_20260802/ |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

## 13.1 최종 체크리스트

□ 현재 첨부 3개 SHA-256과 v12.4 immutable baseline이 보존되었다.

□ 자동주문/KIS 제출/자동 모델승격이 OFF다.

□ ModelOperations Dispatcher와 schedule이 기본 OFF다.

□ PIT published_at/revision/hash/lineage/quarantine/replay가 계약화되었다.

□ SellRatioOfLot, TargetWeightAfter, CoreFloor 단위가 분리되었다.

□ Hard impairment와 survival이 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.

□ Reentry는 새 Cycle/Lot·단계간격·만료·중복방지를 보존한다.

□ Decision/Outbox/Outcome/Correction의 E2E 증거가 있다.

□ FE request/response가 Zod runtime validation을 거친다.

□ Auth/PII/SBOM/DR/SLO가 승인되고 실증되었다.

□ 252거래일·복수 국면 전 일임형을 검토하지 않는다.

최종 경영진 결론 현재 패키지는 “무엇을 구현해야 하는가”는 충분히 말한다. 이제 문서를 더 늘리는 대신 G0/G1 Critical Path와 첫 End-to-End Slice를 실제 artifact로 증명해야 한다.

근거/구분: 본 문서는 투자자문 또는 수익보장 문서가 아니다. 연구후보 알고리즘을 안전하게 구현·검증·운영하기 위한 SI 실행 제안이다.