K-ArtSell Aegis

표준 UI·지속 모델운영
통합 고도화 제안서 v13.0

.NET 10 · Modular Monolith · Vertical Slice · FastEndpoints · PostgreSQL/Dapper/DbUp
Vue 3 · Vite 8 · TanStack Query · Pinia · vee-validate/Zod · PrimeVue/AG Grid Adapter
Hangfire · Outbox/Inbox · SignalR · OpenTelemetry · Gitea Actions

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / RUNTIME_EVIDENCE_REQUIRED

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-02 |
| 기준선 | v10.0 비회귀 실행기준 + v12.1~v12.5 실행보증 Delta |
| 핵심 Delta | 교체 가능한 FE Adapter, 10개 화면 타입, J31~J38 모델 피드백 루프, WBS 400건 |
| 생산 제한 | 자동주문·KIS 제출·자동 모델승격·수익보장·미검증 성과홍보 금지 |

# 0. 경영진 결론

단호한 결론 이 프로젝트의 생산준비도는 화면 수나 코드 파일 수가 아니라 Source/License → PIT/Revision/DQ → Evidence/VersionSet → Sell/Reentry → Recommendation → Maker-Checker → Publish → Outcome → Reconciliation/DR의 완결성으로 판단한다. v13.0은 이 Critical Path를 흐리지 않고 FE 표준화와 지속 모델운영을 실행 가능한 계약으로 보강한다.

## 0.1 지금 중단해야 할 것

PrimeVue·AG Grid를 Feature에서 직접 import하는 방식. 공급자 교체와 접근성·상태계약 검증이 불가능해진다.

CRUD를 단순 등록·수정·삭제로 이해하는 방식. Evidence/Decision/Audit는 correction event이며 물리 삭제가 아니다.

모델 평가 결과를 보고 과거 예측을 다시 계산하는 방식. Prediction Freeze가 없으면 사후정보 혼입을 막을 수 없다.

적중률 하나로 모델을 승격하는 방식. 비용후 기대효용, calibration, false-exit, 재진입, OOS, PBO/DSR, 운영 무결성이 함께 필요하다.

자동 개선·자동 파라미터 변경·자동 승격. 시스템은 증거와 가설만 제안하며 사람의 독립 검증과 maker-checker가 결정한다.

## 0.2 v13.0이 실제로 추가한 것

| 영역 | 추가 계약 | 과유불급 통제 |
| --- | --- | --- |
| FE | UI Adapter Port, Ks* 표준 컴포넌트, 5개 Layout, T01~T10 화면 타입 | 공통화는 동일 의미·상태·권한·접근성·변경축이 반복될 때만 |
| 모델운영 | J31 Prediction Freeze부터 J38 Debt Review까지 증거-가설-독립검증 루프 | 모든 Job 기본 OFF; evidence/proposal only |
| DB | prediction_freeze, evaluation_window_maturity, model_improvement_hypothesis append-only | 전체 Event Sourcing 금지; 규제·재현성 경계에만 불변 기록 |
| 개발방식 | BE/FE 동시 Vertical Slice scaffolder와 400 WBS | 생성 코드는 Ready Gate와 실제 test 없이 기준 코드가 아님 |

근거: v10.0 p.1~6의 비회귀·RG-01~08, p.191~204의 UX/FE/BE/Hangfire 상세; v12.1 §0~12; v12.5 실행보증 패키지.

# 1. 기준선 보존과 첨부 감사

## 1.1 비회귀 우선순위

| 순위 | 기준 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v10.0 누적 통제 | 자동주문 OFF, 고객보호, PIT, 불변 Evidence, 감사, 재현성, 26 Slice |
| 2 | v12.1~v12.5 Delta | 실행준비, 정적 검증, 지속 모델 운영, 실행보증 |
| 3 | v13.0 Delta | UI Adapter·Layout·Screen Type·Prediction Freeze·개선가설 |
| 4 | 과거 상세 기준 | 명시적으로 대체되지 않은 WBS/API/DDL/QA/Runbook |

## 1.2 현재 요청 첨부 byte-for-byte 보존

| 파일 | 크기 | 역할 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| K-ArtSell_Aegis_v12_1_실행준비_통합고도화_제안서(1).docx | 0.1 MB | Execution-ready proposal baseline | BYTE_FOR_BYTE_RETAINED |
| K-ArtSell_퀀트투자자문_SI_본프로그램착수_누적고도화_통합실행기준서_v10.0(1).docx | 0.4 MB | Highest non-regression SI baseline | BYTE_FOR_BYTE_RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v12_5_SPLIT(1).z01 | 90.0 MB | v12.5 split implementation package source | BYTE_FOR_BYTE_RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v12_5_SPLIT(1).z02 | 90.0 MB | v12.5 split implementation package source | BYTE_FOR_BYTE_RETAINED |
| KArtSell_Aegis_v12_5_SPLIT(1).zip | 81.9 MB | v12.5 split implementation package source | BYTE_FOR_BYTE_RETAINED |

판정 분할 ZIP 3개를 포함한 현재 요청의 5개 첨부를 모두 보존했다. 단일 최종 ZIP에는 누적 패키지와 현재 첨부가 함께 들어가므로 용량이 크다. 무결성은 SHA256SUMS.txt와 PACKAGE_MANIFEST.json으로 확인한다.

# 2. 역할별 처절한 감사

| 역할 | 냉정한 문제 | 필수 교정 |
| --- | --- | --- |
| 운영사 | 기능 목록을 계약하면 실패한다. 고객보호·Source 권리·PIT·승인·대사·DR을 운영 결과로 계약해야 한다. | Critical Path Gate와 Release Evidence를 계약서·검수기준에 반영 |
| Architect | Modular Monolith라는 이름 아래 schema cross-read, God Service, Generic Repository가 생기면 모놀리스가 아니라 결합 덩어리다. | Architecture Test로 namespace/schema/API/Vendor import를 차단 |
| PM/PL | 400개 WBS를 동시에 열면 진척률은 올라가고 완성도는 떨어진다. | 팀당 P0 Slice 2개 + Cross 1개 WIP 제한 |
| UX/AX | 수익 차트가 위험·만료·데이터 경고를 가리면 고객을 오도한다. | 손실·경고·불확실성·반대증거·비용을 우선 노출 |
| QA | Happy path가 아니라 중복·만료·권한·부분실패·재처리·rollback이 실전 결함이다. | Failure/Replay/Concurrency/DR Matrix를 Release Gate로 |
| 투자 고객 | 매수·매도 라벨만 보면 추천을 이해할 수 없다. | 행동 비중, 핵심근거, 반대증거, 비용, 유효기간, 다음검토, 재진입 계약 제공 |
| 개발자 | Feature가 Vendor·DB·Hangfire를 직접 호출하면 기술부채가 즉시 발생한다. | Port와 Vertical Slice 계약 이외 경로 금지 |
| Data/DBA | 현재값 overwrite는 화면은 편하지만 백테스트·감사·정정을 파괴한다. | Raw/PIT/DQ/Evidence/Ledger/Read Model 계층과 append/reversal/correction |
| Quant/Consultant | 적중률은 판매하기 쉽지만 장기 효용을 설명하지 못한다. | calibration·비용후 기대효용·ES/MDD·false-exit·reentry·PBO/DSR |

# 3. 목표 아키텍처와 SOLID·리팩터링

## 3.1 모듈·Slice 경계

Vertical Slice 계약 Endpoint(Auth/Validator/ProblemDetails) → Application(Idempotency/Transaction/Context) → Domain Policy(Pure Decision/State) → Dapper SQL(PIT/Explicit columns) → Outbox/Inbox → Tests → Vue Feature를 한 사용자 결과로 완결한다.

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=orchestration, Policy=decision, Adapter=I/O | God Service·Job 내부 정책 |
| OCP | 정책/DQ/Adapter는 명시 registry+contract test로 확장 | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 시점·단위·오류·멱등 계약 동일 | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock, ContextReader, SourceAdapter처럼 좁은 Port | 범용 Repository·대형 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Hangfire/HTTP를 모름 | Infrastructure type의 Domain 침투 |

## 3.2 리팩터링 정공법

| 단계 | 실행 |
| --- | --- |
| R1 Characterize | 기존 API/SQL/Golden/성능/화면 상태를 테스트로 동결 |
| R2 Isolate | I/O와 순수 정책, Vendor와 표준 UI, Write와 Read Model을 분리 |
| R3 Small Transform | rename/extract/move를 한 종류씩 수행 |
| R4 Verify | unit/integration/data/E2E/backtest/perf/visual diff |
| R5 Simplify | 사용되지 않는 abstraction·flag·branch 제거 |
| R6 Observe | Release 후 SLO/DQ/model/recon 관찰 |
| R7 Close Debt | Debt ID·Exit Test·Secondary 지식이전 |

# 4. FE 표준 컴포넌트와 Adapter

## 4.1 공급자 교체 경계

절대 규칙 Feature는 primevue/* 또는 ag-grid-*를 직접 import하지 않는다. 공급자 의존은 shared/ui/adapter/primevue에만 존재한다. Feature는 Ks* 표준 컴포넌트와 Layout/Screen Type만 사용한다.

| 계층 | 책임 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Adapter Port | 공급자별 props/event 차이를 최소 의미 계약으로 정규화 | Button, TextField, Select, Dialog, StatusTag, DataGrid |
| Standard Component | label/error/help/a11y/상태/금융표현을 포함 | KsButton, KsTextField, KsDataGrid, StandardStatePanel |
| Layout | 정보구조·landmark·responsive·sticky action | AppShell, Page, Form, ReviewWorkbench, Dashboard |
| Domain Component | 투자 업무 의미·정책·감사 | Evidence, ProtectionFloor, ReentryTimeline, Approval, VersionSet |

## 4.2 교체 절차

새 Adapter가 8개 Port를 모두 구현하고 id/version을 고정한다.

Adapter contract, a11y, T01~T10 상태 Matrix, 핵심 Playwright, visual regression을 통과한다.

금융 formatter·as-of·version·warning 의미 diff가 0인지 검증한다.

ADR, rollback, deprecation 기간을 승인한다.

Feature 코드를 수정하지 않고 bootstrap Adapter만 교체한다.

## 4.3 디자인 토큰과 금융 UX

| 계약 | 기준 |
| --- | --- |
| 색상 | Action/Info/Success/Warning/Danger/Neutral; 색상만으로 상태 구분 금지 |
| Typography | Page 24/32, Section 18/26, Body 14/22, Caption 12/18; 숫자 tabular-nums |
| Spacing | 4/8/12/16/24/32 scale; 임의 px 제한 |
| 상태 | LOADING/EMPTY/WARN/ERROR/EXPIRED/UNAUTHORIZED/READONLY/DIRTY/CONFLICT/PROCESSING/PARTIAL |
| 위험표현 | 손실·경고·데이터 품질을 수익보다 먼저 |
| Export | 승인본 hash·as-of·version·면책 포함 |

근거: v10.0 p.191~194의 FE 컴포넌트·디자인 시스템·AG Grid·Form·저장소 구조를 구현 Delta로 구체화.

# 5. 표준 레이아웃과 CRUD·업무화면 타입

| ID | 화면 타입 | 적용 | 핵심 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 검색·목록형 | 상품·고객·권한·Data Run·검토함 | 권한 없는 export·필터 URL 유실 |
| T02 | 상세 조회형 | 투자제안·포트폴리오·백테스트 | 미승인 버전 고객 노출 |
| T03 | 등록·편집 Form | IPS·비용표·설정 | last-write-wins·중복 submit |
| T04 | Master-Detail | 추천-항목·Watch-Stage·대사 | 선택 변경 시 dirty 유실 |
| T05 | 검토·승인 | 추천·모델·정정·대사 | 작성자 단독승인·경고 미확인 일괄승인 |
| T06 | Wizard | 온보딩·IPS·리밸런싱·Backfill | 중단/재개 불가 |
| T07 | Dashboard | 고객·일평가·SLO | 정의·표본·기간 없는 KPI |
| T08 | Batch 운영 | 수집·Feature·추천·평가 | blind retry·scope 없는 재처리 |
| T09 | 대사·예외 | KIS/원장·DQ 격리 | blind overwrite·자동 정정 |
| T10 | 버전 거버넌스 | 모델·정책·설정·Source | 다른 Dataset/Cost로 비교 |

## 5.1 금융 CRUD 의미

| 행동 | 정확한 의미 |
| --- | --- |
| Create | 새 version, lot/cycle, request, immutable event 생성 |
| Read | as-of·published_at·revision·freshness·permission·audit 포함 |
| Update | 일반 Master는 If-Match; Evidence/Decision/Audit는 correction event |
| Delete | retire/expire/supersede가 원칙; 물리 삭제는 보존정책 승인 하에 별도 |

# 6. 알고리즘 개선·보완·고도화

매도 철학의 시스템화 매수는 기술, 매도는 예술이다. 시스템에서는 그 예술을 우선순위 상태기계, 비용후 기대효용, 위험예산, 부분매도, 재진입 계약, 불변 증거로 계량화한다.

## 6.1 고정 우선순위

HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| 정책 | 조건 | 행동 | 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄·자동재진입 금지 |
| PORT-SURVIVAL | 자본바닥·생존 위반 | 위험예산 축소 | 필요 시 Core 하회 가능 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 갭 이탈 | Lot 30~50% | Strategic Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 15~25% | cooldown·중복결정 0 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분+buffer | 단일/섹터/cluster/ADV |
| ALG-SELL-005 | 교체우위 신뢰하단 > 0 | Lot 10~25% | Fee/Tax/FX/Slippage PIT |

## 6.2 재진입 계약

비가치훼손 매도와 동시에 ReentryWatch 생성

최소 10거래일, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 자산유형 추가 확인

단계 간 10거래일, 126거래일 만료, 단계별 unique key

재진입은 새 CycleId·새 Lot; 과거 보호선·원가·고점 reset

Hard impairment 자동 재진입 금지

근거: v10.0 p.14~16의 매도 우선순위·상태기계·일평가 Gate; v12.1 §4의 Lot 비율·Portfolio Weight 단위 분리.

# 7. 지속 예측·평가·개선·독립검증 루프

| Job | 주기/Mode | 입력 경계 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| J31 PredictionFreezeRun | DAILY / EVALUATION_ONLY | approved market cutoff before outcomes | immutable prediction freeze |
| J32 OutcomeMaturitySweep | DAILY / EVALUATION_ONLY | market session close and total-return/calendar complete | matured 1/5/20/63/126/252 requests |
| J33 SellReentryAttributionReview | WEEKLY / EVALUATION_ONLY | matured sell/reentry windows | false-exit/gain/capture/delay evidence |
| J34 CalibrationRegimeReview | WEEKLY / EVALUATION_ONLY | versioned prediction/cohort/regime evidence | calibration/coverage/drift/regime report |
| J35 ImprovementHypothesisBuild | MONTHLY / PROPOSAL_ONLY | scorecard/attribution/drift/debt current | review-required falsifiable hypothesis |
| J36 ChallengerExperimentPlan | MONTHLY / PROPOSAL_ONLY | approved improvement hypothesis | review-required challenger plan |
| J37 IndependentValidationPack | QUARTERLY / PROPOSAL_ONLY | OOS/PBO/DSR/cost/repro evidence complete | independent validation packet |
| J38 ModelPolicyDebtReview | MONTHLY / PROPOSAL_ONLY | debt/incident/model register current | prioritized debt decision packet |

## 7.1 자동화 경계

금지 Side Effect AUTO_PROMOTE, AUTO_ROLLBACK, AUTO_PARAMETER_CHANGE, CODE_MERGE, CLIENT_PUBLICATION, BROKER_ORDER, KIS_SUBMISSION은 J31~J38에서 불가능해야 한다. 모든 Schedule은 migration 직후 disabled이며 승인된 Capability·Dependency가 없으면 HOLD다.

## 7.2 개선가설의 품질 계약

| 필드 | 필수 내용 |
| --- | --- |
| Problem Statement | 어떤 cohort/window/regime에서 어떤 결함이 반복되는가 |
| Evidence | Scorecard·attribution·drift·incident·debt hash |
| Proposed Change | 정책/feature/data/threshold 중 한 변경축 |
| Expected Effect | 비용후 효용·calibration·ES/MDD·false-exit·reentry 영향 |
| Falsification Test | 어떤 결과가 나오면 가설을 폐기할 것인가 |
| Non-goals | 이번 실험에서 바꾸지 않는 정책·데이터·고객범위 |
| Governance | maker != checker, expiry, experiment registry, 모든 시도 기록 |

# 8. 데이터 정합성·정규화·역정규화

| 계층 | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 Source 사용 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only, overwrite 금지 |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction |
| L6 | 화면·리포트 Read Model | Owner/Version/Watermark/Rebuild/Staleness |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release artifact | artifact hash·environment manifest |

## 8.1 v13.0 신규 불변 테이블

| 테이블 | 목적 | 통제 |
| --- | --- | --- |
| evaluation.prediction_freeze | 결과 관측 전 예측·VersionSet 동결 | append-only; content hash unique |
| evaluation.evaluation_window_maturity | 1/5/20/63/126/252 거래세션 성숙 | decision+window+dataset unique |
| governance.model_improvement_hypothesis | 증거 기반 개선가설·반증시험 | maker-checker·expiry·append-only |

## 8.2 정규화 판단

Ledger·Cash·PositionLot·Fill은 3NF와 unique source key

설정·Fee/Tax/FX는 valid_from/to; current flag 단독 의존 금지

역정규화는 Read Model에만 허용; projection version/watermark/rebuild/stale 표시 필수

기업행사·상폐수익·총수익·단위·통화·거래일 캘린더를 Golden fixture로 고정

# 9. Backend·Hangfire·Outbox/Inbox

| 단계 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/422/correlation |
| Application | 멱등·transaction·context loading·orchestration | 동일 key 중복 side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | 동일 transaction·lease·dead-letter·replay | crash-before/after publish evidence |

## 9.1 Hangfire 실패 분류

| 분류 | 처리 |
| --- | --- |
| Transient/Rate-limit | Polly backoff+jitter; Retry-After·요청예산 준수 |
| Schema/Auth/Permanent | 즉시 FAILED; capability HOLD; 사람 승인 전 재시도 금지 |
| Data Quality | QUARANTINED; downstream recommendation HOLD |
| Business Hold | SUCCEEDED_WITH_HOLD; 오류 재시도 아님 |
| Concurrency | scope+watermark unique/advisory lock; 중복 부작용 0 |
| Replay | 새 Dataset/Revision; 과거 Evidence overwrite 금지 |
| Dead Letter | 운영 Queue+Runbook+Owner+Evidence |

# 10. 상세 WBS 400건과 Critical Path

WBS 판정 v12.5의 336건을 삭제하지 않고 v13.0 Delta 64건을 추가했다. 총 400건이며 FE Adapter/화면타입 40건, 모델 피드백 16건, Scaffolder·첨부·검증·패키지 8건이다.

| Sprint | 작업수 | P0 | PD |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 46 | 31 | 287 |
| S1 | 19 | 15 | 115 |
| S2 | 21 | 15 | 135 |
| S3 | 26 | 20 | 168 |
| S4 | 28 | 19 | 186 |
| S5 | 23 | 18 | 153 |
| S6 | 17 | 8 | 119 |
| S7 | 26 | 19 | 186 |
| S8 | 51 | 36 | 343 |
| S9 | 17 | 11 | 116 |
| S10 | 17 | 11 | 116 |
| S11 | 45 | 31 | 365 |
| S12 | 14 | 10 | 103 |
| S13 | 24 | 18 | 192 |
| S14 | 14 | 7 | 120 |
| S15 | 9 | 7 | 69 |
| MNT | 3 | 2 | 18 |

## 10.1 우선순위

| Gate | 먼저 닫을 것 | 후순위 |
| --- | --- | --- |
| G0 | toolchain/lock/DbUp/Architecture/UI import boundary | 화면 기능 확대 |
| G1 | Source/License/PIT/Calendar/Total Return/Fee-Tax-FX | 상품 추천 고도화 |
| G2 | Evidence/Sell/Reentry/Lot-Cycle Golden | 대시보드 장식 |
| G3 | Recommendation→Review→Publish→Outcome + UI state | KIS 주문연계 |
| G4 | 252일 Shadow/OOS/PBO/DSR/J31~J37 | 일임형 논의 |
| G5~G6 | OIDC/PII/SLO/DR/Capacity/Release Evidence | 자동화 확대 |

# 11. QA·보안·바이브코딩·홀루시네이션 통제

## 11.1 Release 차단 Matrix

| 대상 | 필수 테스트 | 차단 |
| --- | --- | --- |
| CRUD/Form | schema/state/API/Playwright/a11y | 409·422·duplicate submit·export auth |
| Review | policy/auth/maker-checker E2E | self approval·expiry·warning ack |
| Algorithm | decision table/property/boundary/Golden/OOS/cost2x | lookahead 0·same input same result |
| Job | unit/PostgreSQL/fault/retry/replay/concurrency | duplicate 0·resume·watermark |
| Data | PIT/DQ/CA/delisting/TR/FX/fee/lineage | replay hash 100% |
| FE Adapter | contract/a11y/visual/vendor swap | Feature 변경 0·상태 의미 diff 0 |
| Model Loop | freeze/maturity/attribution/hypothesis/segregation | 사후정보·자동승격·선택적 보고 0 |

## 11.2 AI 작업 분류

| 분류 | 정의 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE | 첨부·승인 계약 직접 근거 | 출처 ID 기록 후 구현 가능 |
| ASSUMPTION | 착수 편의 가정 | Owner·만료·영향·승인 |
| UNKNOWN | 현재 자료로 판단 불가 | 코드 기본값 금지 |
| DECISION_REQUIRED | 코딩/승격 전 결정 필요 | Gate 차단 |

새 library/pattern/table/threshold/index는 ADR/Decision 없이 도입 금지

실행하지 않은 build/test/migration/Shadow/PBO/DSR을 PASS로 기록 금지

리팩터링과 정책 변경은 별도 PR

AI 생성 migration은 DbUp 4시나리오와 DBA review 전 병합 금지

실고객 계좌·token·secret·PII를 prompt/fixture/log/trace에 포함 금지

# 12. 기술부채·의사결정·장기 운영

기술부채 현황 총 80건: P0 36, P1 41, P2 3; OPEN 57, IN_PROGRESS 11, MITIGATED 9. P0는 해당 Gate 전에 폐쇄하거나 승인된 완화통제를 가져야 한다.

| ID | 부채 | 상환 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 도구체인 실빌드 미검증 | 승인 .NET 10 runner에서 restore/build/test | G0 |
| TD-002 | pnpm-lock.yaml 부재 | 승인 네트워크에서 pnpm install 후 lock review/commit | G0 |
| TD-003 | PostgreSQL migration rehearsal 미실행 | PostgreSQL 승인 버전 4시나리오 자동화 | G0 |
| TD-004 | 원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미완전 | Source catalog/license/raw checksum/container digest 확보 | G1 |
| TD-005 | KR 검증 종료 2021-04-16 | 2026 현재까지 PIT 총수익·상폐·기업행사 보충 후 frozen OOS | G4 |
| TD-007 | 총수익·상폐수익·컨센서스 공급계약 미확정 | 공식/상용 source 계약·SLA·재배포 권리 승인 | G1 |
| TD-008 | Fee/Tax/FX PIT 표 미확정 | valid_from/to 계좌·venue·상품·side·band schedule | G1 |
| TD-009 | Outbox/Inbox crash/replay 실증 미완료 | lease/dead-letter/replay chaos test | G3 |
| TD-069 | Feature의 UI Vendor 직접 import 가능 | import boundary architecture rule | G0 |
| TD-070 | 표준 화면 상태 Matrix의 화면별 편차 | StandardStatePanel+T01~T10 tests | MVP-B |
| TD-074 | Prediction freeze runtime 미구현 | J31+append-only freeze integration | G3 |
| TD-075 | 평가창 성숙 calendar 미실증 | J32 market-calendar Golden | G3 |

## 12.1 운영 리듬

| 주기 | 운영 |
| --- | --- |
| 매일 | DQ·Job·Recommendation·Outcome·Prediction Freeze·Maturity·Reconciliation |
| 매주 | Sell/Reentry attribution·Calibration/Regime·Source/Projection freshness |
| 매월 | 개선가설·Challenger 계획·Debt review·Capacity trend |
| 분기 | PBO/DSR·독립검증·Rollback drill·Architecture review |
| 반기 | Source/License·UI Adapter/Vendor·Data contract review |
| 연 1회 | DR·보안·규제·보존정책·일임형 타당성 재검토 |

# 13. 20영업일·90일·36개월 실행안

## 13.1 20영업일 재착수

| 기간 | 핵심 | 완료증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선/Coverage/Decision/자동화 OFF/UI import boundary | Steering 승인·ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm/lock/secret/Gitea + Adapter smoke | reproducible bootstrap |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오/Auth/Outbox/Architecture/Scaffolder | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster/MarketData/CA/PIT/DQ/Calendar | replay hash·lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence/Sell/Reentry/Prediction Freeze Golden | G2-A/G3 기반 |
| D18~D20 | Review/Publish/Outcome + T02/T05/T08 E2E | 첫 End-to-End Slice Done |

## 13.2 90일

1~30일: Toolchain/Data G0/G1, VS-00/02/03/04/06, UI Adapter/T01/T03/T08 기반

31~60일: Ledger/Evidence/Sell/Reentry/Risk, Prediction Freeze/Maturity

61~90일: Recommendation/Review/Publish/Outcome, T02/T05, Shadow 시작

## 13.3 36개월

| 기간 | 목표 |
| --- | --- |
| M1~3 | MVP skeleton, 데이터·매도·재진입·승인·평가 E2E |
| M4~9 | Shadow, DQ/Outcome/false-exit/reentry calibration |
| M10~18 | 복수 국면, Challenger, PBO/DSR, 비용·세금·FX |
| M19~24 | 제한 Pilot 준비, SLO/DR/보안/민원·대사 |
| M25~36 | 독립검증과 운영성과 기반 일임형 타당성 별도 검토 |

# 14. 패키지 산출물과 검증 한계

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| v13.0 통합 제안서 | docs/v13_0/K-ArtSell_Aegis_v13_0_표준UI_지속모델운영_통합고도화_제안서.docx |
| WBS 400건 | docs/v13_0/08_DETAILED_WBS_MASTER.csv |
| FE Component Catalogue | docs/v13_0/FE_COMPONENT_CATALOGUE.csv |
| Job Catalogue J10~J38 | docs/v13_0/JOB_CATALOGUE.csv |
| 기술부채 80건 | docs/v13_0/TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| UI Adapter/Layouts/Screen Types | frontend/src/shared/ui/* |
| Vertical Slice Template | templates/vertical-slice, tools/scaffold_vertical_slice.py |
| Model Loop | contracts/schedules/model-operations.v2.json, db/migrations/0018_v13_model_feedback_loop.sql |
| 현재 첨부 전체 | attachments/current_request_20260802_v13 |
| 무결성 | PACKAGE_MANIFEST.json, SHA256SUMS.txt |

## 14.1 검증 상태

| 검증 | 상태 | 다음 조치 |
| --- | --- | --- |
| v13 정적 검증 | PASS / WARN 2 / FAIL 0 | CI 상시화 |
| DOCX render/육안 QA | 수행 후 QA 파일 기록 | 배포 전 재검증 |
| .NET restore/build/test | 미실행: SDK 없음 | 승인 .NET 10 runner |
| pnpm frozen/typecheck/test/build | 미실행: lock/dependency 없음 | lock 생성·review·CI |
| PostgreSQL migration rehearsal | 미실행: client/server 없음 | fresh/upgrade/re-run/failure |
| 252일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | 복수 국면 누적 후 G4 |

최종 Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다. 그 전까지 알고리즘은 연구후보이며 자동주문·KIS 제출·자동 모델승격은 OFF다.