K-ArtSell Aegis

누적 통합 고도화 실행제안서 v12.0

알고리즘 · 데이터 · BE/FE · WBS · .NET 10 기본 템플릿

기준일 2026-08-02

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / NOT_DOTNET_BUILD_VERIFIED

운영 경계 투자자문형 우선. 알고리즘은 연구후보. 자동주문과 KIS 제출 Capability는 OFF.

# 0. 문서 통제와 비회귀 원칙

본 문서는 v10.0을 대체하는 요약본이 아니다. v10.0의 47개 장, 26개 Vertical Slice, 16개 Sprint와 연구 번들·v11·v11.1을 원본 그대로 보존하고 승인된 Delta만 누적한다.

| 순위 | 기준 | 적용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v10.0 비회귀·안전·Gate | 범위·승격·자동주문 OFF·현재 상태를 결정 |
| 2 | v12.0 통합 Delta | 단위계약·서버 Evidence·Fail-closed·WBS를 보강 |
| 3 | v11.1 하드닝 | 기존 보안·불변성·기술부채 기준 유지 |
| 4 | v11 실행 골격 | 초기 .NET/Vue 템플릿의 유효 부분 유지 |
| 5 | 12.2 연구근거 | 알고리즘 증거와 한계를 판단. 생산승격 단독근거 금지 |

| 원본 첨부 | 역할 | 패키지 위치 |
| --- | --- | --- |
| K-ArtSell 12.2 complete package | 연구 코드·CSV·검토·구성안 | attachments/original + extracted |
| SI 통합 실행기준서 v10.0 | 상위 실행기준·WBS·Gate | attachments/original |
| v11 implementation acceleration | 최초 구현 골격 | attachments/original + extracted |
| v11.1 hardening | 보안·리팩터링 Delta | attachments/original + extracted |

# 1. 경영진 결론

최종 결론 화면을 먼저 만드는 프로젝트가 아니라, PIT 데이터와 Evidence를 먼저 고정하고 매도·재진입 상태기계, 승인·공개·사후평가, 대사·DR 순으로 완성하는 프로젝트다.

정책·데이터·코드 단위의 의미를 분리하여 SellRatioOfLot와 포트폴리오 절대비중 혼동을 제거한다.

생산형 Endpoint는 Evidence/Model/Config를 클라이언트에서 받지 않고 승인된 PIT Read Model에서 조회한다.

Evidence·Decision·Audit는 append-only이며 correction event와 SHA로 이력을 보존한다.

개발 전용 Header 인증은 Development에서만 허용하고 그 외 환경은 fail-closed다.

Generic Repository, God Service, 조기 microservice, 자동 plugin framework를 금지한다.

자동주문 및 KIS 제출은 본 패키지에서 startup validation으로 OFF를 강제한다.

| 영역 | 기존 위험 | v12.0 보강 |
| --- | --- | --- |
| 알고리즘 | 부분매도 비율과 포트폴리오 비중 혼동 | Lot ratio·target weight·core floor 분리 |
| 데이터 | Raw/PIT/Projection 경계 약함 | L0~L7 계층, revision, lineage, rebuild |
| BE | 연구 입력이 생산형 계약처럼 보임 | Research Endpoint와 production command 분리 |
| DB | Version Set와 idempotency 부족 | Dataset/Model/Config/Code SHA, hash, correlation |
| FE | DTO 수동 중복, 응답 무검증 | Zod 단일 runtime contract |
| 보안 | 인증 미구성 상태 모호 | DevelopmentHeader/FailClosed만 허용 |
| WBS | 산출물 중심이나 Gate 연결 약함 | 102개 작업 단위와 증거·Owner·Gate 연결 |

# 2. 첨부 소스 감사와 잔여 위험

연구 근거는 매도 우선순위, 재진입, 비용후 기대효용, PIT와 Shadow Gate를 지지한다. 그러나 원시 데이터·환경 lock·상용 총수익/컨센서스·상폐수익·Fee/Tax/FX가 완전하지 않아 제3자 clean-room 재현과 생산성과 주장은 아직 불가능하다.

| 등급 | 결함/미확정 | 차단 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 원시 연구 데이터 권리·checksum·환경 lock 미확정 | 생산성과 주장 |
| P0 | KR 검증 데이터 종료 2021-04-16 | 최근 국면 승격 |
| P0 | pnpm lockfile 없음, .NET build 미검증 | G0 |
| P0 | 실제 OIDC/JWT 공급자 미결정 | 외부 Pilot |
| P0 | 총수익·상폐·컨센서스·Fee/Tax/FX 공급계약 미확정 | G1/Shadow |
| P1 | Outbox publisher/Inbox consumer와 projection rebuild 미완성 | G3 |
| P1 | PBO/DSR 전체 탐색과 252일 Shadow 미완료 | 일임형 검토 |

# 3. 아키텍처 원칙

| 원칙 | 구현 계약 | 과유불급 차단 |
| --- | --- | --- |
| Modular Monolith | 단일 배포, 모듈/schema/의존 분리 | 조기 microservice 금지 |
| Vertical Slice | Endpoint→Application→Policy→SQL→Outbox→FE→Test | 계층별 대규모 선행개발 금지 |
| Immutable Evidence | 추천 당시 Version Set과 hash 불변 | 현재값 덮어쓰기 금지 |
| Async Reliability | Outbox/Inbox, idempotency, JobRun/Watermark | blind retry 금지 |
| Explainability First | 근거·반대증거·불확실성·비용·재진입 | opaque score 단독 제공 금지 |
| Capability Gating | 데이터·법적·브로커 상태에 따라 기능 차단 | 주문 선구현 금지 |

Domain은 FastEndpoints, Dapper, Npgsql, Hangfire, HTTP를 참조하지 않는다. Application은 use case와 transaction을 담당하고 Infrastructure는 SQL과 Adapter를 구현한다. Host는 composition root다.

# 4. SOLID와 리팩터링 실행 기준

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 |
| --- | --- | --- |
| S | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service, Job 내 정책 |
| O | 정책·DQ·Adapter를 명시적 registry로 확장 | reflection plugin |
| L | Adapter 대체 시 시간·단위·오류 contract test | mock 성공만으로 승인 |
| I | IClock, ContextReader 등 좁은 Port | 범용 Repository |
| D | Domain이 외부 기술을 모름 | Infrastructure type 침투 |

동작보존 리팩터링과 정책 변경은 별도 PR로 분리한다.

Characterization/Golden test를 먼저 만든다.

중복은 의미와 변경축이 같을 때만 추상화한다.

한 번 쓰는 interface와 wrapper는 만들지 않는다.

기술부채는 Owner, 영향, 상환 Trigger, Gate를 가진다.

# 5. 매도 알고리즘 구현 계약

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| Policy ID | 조건 | 행동 | Core 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인된 영구가치훼손 | 전량매도, 자동재진입 금지 | 무시 |
| ALG-SELL-PORT-001 | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산에 따른 축소 | 생존 위해 하회 가능 |
| ALG-SELL-002 | 보호선 1.5 ATR 이상 갭 이탈 | 최대 Lot 40% 부분매도 | 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 보호선 이탈 | 최대 Lot 20% 부분매도 | 보존 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분 기준 축소 | 보존 |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 하단 > 0 | Lot 10~25% 교체 | 보존 |

| 필드 | 의미 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| SellRatioOfLot | 현재 Lot 수량 중 매도 비율 | 0~1 |
| CurrentPortfolioWeight | 해당 보유의 현재 절대비중 | 0~1 |
| StrategicCoreFloorWeight | 보존할 포트폴리오 절대비중 | 0~1 |
| TargetPortfolioWeightAfter | 정책 후 예상 포트폴리오 비중 | 0~1 |
| OpportunityEdgeLowerBound | 비용후 교체우위 신뢰하단 | return |

# 6. 재진입 상태기계

재진입은 매도 후 부가기능이 아니라 매도 알고리즘의 일부다. 비가치훼손 매도는 ReentryWatch를 만들고 단계별 재진입은 새 CycleId와 새 Lot을 생성한다.

| 현재 상태 | 조건 | 다음 상태 |
| --- | --- | --- |
| WATCHING | 10세션 대기+10세션 간격+상승 SMA50+20일 고점+추가확인 | READY |
| READY | 승인된 단계 실행 | REENTERED |
| REENTERED | 잔여 단계 있음 | WATCHING |
| REENTERED | 잔여 단계 없음 | OPEN |
| ANY | Hard impairment 확인 | CLOSED |
| WATCHING/READY | 126 거래일 만료 | EXPIRED |

# 7. 데이터 정합성·정규화·역정규화

| Layer | 내용 | 핵심 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 승인 없는 소스 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | overwrite 금지 |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision과 valid time |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | quarantine 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | data/model/config/code hash |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append-only |
| L6 | 화면·리포트 Read Model | owner/version/watermark/rebuild |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release artifact | artifact hash |

원장·현금·Lot은 3NF + append/reversal로 관리한다.

PIT 데이터는 source_event_time, published_at, ingested_at, effective_from/to, revision_no, content_hash를 가진다.

추천·승인·공개는 현재상태와 이력을 분리한다.

설정·수수료는 valid_from/to를 사용하고 current flag 하나에 의존하지 않는다.

역정규화는 Read Model에만 허용하며 SourceWatermark와 Rebuild 명령이 필수다.

# 8. Backend 표준과 생산형 Decision Slice

| 단계 | 책임 |
| --- | --- |
| Endpoint | Auth, Header, Request validation, ProblemDetails |
| Application | Idempotency, transaction, context loading, orchestration |
| Domain Policy | 순수 결정과 우선순위 |
| Infrastructure | Dapper SQL, PIT read model, persistence |
| Outbox | DecisionCreated 최소키 이벤트 |
| DB | Decision/Context/Audit immutable, unique idempotency |

생산형 POST /api/internal/v1/signal-decisions는 PositionLotId와 AsOf만 받고 Evidence/Model/Config는 서버에서 조회한다. 연구용 /research/sell-policy/evaluate는 Vector contract 확인용이며 저장·공개·주문으로 연결되지 않는다.

# 9. Frontend 표준과 컴포넌트화

| 상태 | 소유 |
| --- | --- |
| Server state | TanStack Query |
| Session/role/UI preference | Pinia |
| Form | vee-validate + Zod |
| URL 공유 상태 | vue-router |
| 대량 표 | AG Grid server-side model |

Zod schema를 request와 response runtime validation에 사용하고 type은 z.infer로 파생한다.

동일 명령 retry에는 동일 Idempotency-Key를 재사용한다.

QueryStateBoundary는 loading/empty/partial/stale/warn/error/401/403/409/expired/readonly를 처리한다.

PermissionGuard는 표시만 담당하며 서버 권한검사를 대체하지 않는다.

공통 컴포넌트 승격은 동일 업무 의미와 변경축이 반복될 때만 한다.

# 10. Hangfire·Outbox/Inbox·운영

| Queue | 책임 |
| --- | --- |
| q-control | 승격·Capability·운영 통제 |
| q-market-data | 시세·FX·기업행사 |
| q-fundamentals | 공시·재무·컨센서스 |
| q-feature-risk | Feature·Forecast·Risk |
| q-recommendation | Evidence·Decision·Recommendation |
| q-evaluation | Outcome·Scorecard |
| q-reconciliation | 주문·체결·보유·현금 대사 |
| q-research | 동결 OOS·모델 비교 |
| q-backfill | 승인된 재수집·재계산 |

모든 Job은 JobRunId, ScopeKey, IdempotencyKey, Watermark, Version Set, input/output hash를 가진다. DQ/business hold는 transient retry와 구분하고 poison event는 dead-letter와 승인된 replay로 처리한다.

# 11. 바이브코딩·홀루시네이션 통제

| 분류 | 정의 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE | 첨부 기준·승인 계약에 직접 근거 | 구현 가능 |
| ASSUMPTION | 착수 편의 가정 | 승인자·만료일 필요 |
| UNKNOWN | 현재 자료로 판단 불가 | 코드 기본값 금지 |
| DECISION_REQUIRED | 코딩/승격 전 결정 필요 | Gate 차단 |

AI 작업 패킷에는 Requirement/Slice/Policy/Data/API/DB/Test/금지패턴/검증명령이 포함되어야 한다.

새 library, pattern, table, threshold는 ADR 없이 도입하지 않는다.

실행하지 못한 build/test/migration은 통과로 기록하지 않는다.

Migration은 fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal과 DBA 승인이 필요하다.

실고객 데이터·계좌·token·secret는 prompt/fixture/log/trace에 넣지 않는다.

# 12. 32주 로드맵과 상세 WBS

기준안은 2주 Sprint 16개이며 데이터 공급계약·법무심사·외부 API 준비도에 따라 재추정한다. Critical Path를 건너뛰고 UI를 앞당기지 않는다.

| Sprint | 주 | 목표 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | W1-2 | 착수·통제·Toolchain | G0 |
| S1 | W3-4 | 인증·SecurityMaster·PIT 기반 | G1-A |
| S2 | W5-6 | MarketData·CorporateAction | G1-B |
| S3 | W7-8 | Fundamentals·Cost·Ledger | G1 |
| S4 | W9-10 | Evidence·Sell Engine | G2-A |
| S5 | W11-12 | Reentry·Frozen Backtest | G2 |
| S6 | W13-14 | Client·IPS·Portfolio | MVP-A |
| S7 | W15-16 | Recommendation·Review | MVP-B |
| S8 | W17-18 | Publish·Outcome·Audit | G3 |
| S9 | W19-20 | Risk·Rebalance | Portfolio-A |
| S10 | W21-22 | Buy·Replacement·UX | Portfolio Gate |
| S11 | W23-24 | Shadow·Daily Scorecard | G4-A |
| S12 | W25-26 | KIS Capability OFF·Reconcile | Pilot-A |
| S13 | W27-28 | UAT·Security·DR | G5 |
| S14 | W29-30 | Performance·Cutover | G6-A |
| S15 | W31-32 | Go-Live·Hypercare | G6 |

아래는 P0 중심 대표 작업이다. 전체 102개 작업은 동봉 CSV를 기준으로 한다.

| WBS | Sprint | Slice | 작업 | 완료기준 | Owner | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEG-S0-01 | S0 | VS-00 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S0-02 | S0 | VS-00 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S0-03 | S0 | VS-00 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S0-05 | S0 | VS-00 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S0-07 | S0 | VS-00 | SDK/lockfile/CI 재현성 확보 | dotnet/pnpm frozen build green | DevOps | 8 |
| AEG-S1-01 | S1 | VS-01/02 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S1-02 | S1 | VS-01/02 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S1-03 | S1 | VS-01/02 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S1-05 | S1 | VS-01/02 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S10-01 | S10 | VS-12/22 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S10-02 | S10 | VS-12/22 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S10-03 | S10 | VS-12/22 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S10-05 | S10 | VS-12/22 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S11-01 | S11 | VS-18/24 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S11-02 | S11 | VS-18/24 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S11-03 | S11 | VS-18/24 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S11-05 | S11 | VS-18/24 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S12-01 | S12 | VS-23 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S12-02 | S12 | VS-23 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S12-03 | S12 | VS-23 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S12-05 | S12 | VS-23 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S12-07 | S12 | VS-23 | KIS Capability OFF 및 대사 | 외부 주문 호출 0, partial/duplicate/out-of-order fill break 생성 | BE/Ops | 10 |
| AEG-S13-01 | S13 | VS-25 | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S13-02 | S13 | VS-25 | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |
| AEG-S13-03 | S13 | VS-25 | Vertical Slice Backend 구현 | 멱등·트랜잭션·불변조건·ProblemDetails·trace 통과 | BE Lead | 8 |
| AEG-S13-05 | S13 | VS-25 | 자동화 테스트와 Golden/Regression | Given/When/Then, boundary, replay, failure path 자동화 | QA Lead | 6 |
| AEG-S14-01 | S14 | Cross | 요구사항·정책·Decision Log 확정 | 승인자·비목표·실패상태·Source 상태가 명시됨 | PM/Architect | 3 |
| AEG-S14-02 | S14 | Cross | 데이터 계약·PIT·DQ·lineage 구현 | published_at/revision/hash/watermark와 quarantine 경로 통과 | Data/DBA | 6 |

# 13. 기술부채와 상환 순서

| ID | 등급 | 부채 | 영향 | 상환 | Gate | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | P0 | FE lockfile 없음 | 재현 불가능 | G0 전 pnpm-lock 생성·review·commit | G0 | OPEN |
| TD-002 | P0 | .NET build 미검증 | 컴파일 결함 가능 | 승인 환경에서 restore/build/test | G0 | OPEN |
| TD-003 | P0 | PostgreSQL migration rehearsal 미실행 | fresh/upgrade 실패 가능 | fresh/upgrade/re-run/failure 복구 | G0 | OPEN |
| TD-004 | P0 | 원시 연구 데이터 미포함/권리 미확정 | clean-room 재현 불가 | Source catalog·license·checksum 확보 | G1 | OPEN |
| TD-005 | P0 | KR 검증 종료 2021-04-16 | 최근 국면 검증 공백 | PIT 데이터 보충 후 frozen OOS | G4 | OPEN |
| TD-006 | P0 | 실제 Auth provider 미결정 | 생산 접근통제 불가 | OIDC/JWT ADR와 E2E | G5 | OPEN |
| TD-007 | P0 | 총수익·상폐수익 공급원 미확정 | 생존편향/성과왜곡 | 상용/공식 source 계약 | G1 | OPEN |
| TD-008 | P0 | Fee/Tax/FX PIT 표 미확정 | 비용후 효용 오류 | valid_from/to schedule 승인 | G1 | OPEN |
| TD-009 | P1 | Outbox publisher/Inbox consumer 미완성 | 비동기 side effect 누락/중복 | lease/dead-letter/replay 구현 | G3 | OPEN |
| TD-010 | P1 | Hangfire JobRun 표준 미완성 | 재처리·감사 취약 | JobRunId/Scope/Watermark/hash 공통화 | G1 | OPEN |
| TD-011 | P1 | Architecture test가 일부 문자열 기반 | 의존 위반 누락 | csproj/namespace/schema 검사 확대 | G0 | IN_PROGRESS |
| TD-012 | P1 | OpenAPI DTO generation 미도입 | BE/FE 계약 drift | OpenAPI artifact와 CI diff | G3 | OPEN |
| TD-013 | P1 | PII masking test 미완성 | 로그/Telegram 노출 | redaction policy+security tests | G5 | OPEN |
| TD-014 | P1 | Model promotion workflow 미구현 | 무단 모델 활성화 | maker-checker/model card/rollback | G4 | OPEN |
| TD-015 | P1 | Read Model rebuild 도구 미구현 | stale projection 복구 불가 | projection version/watermark/rebuild command | G3 | OPEN |
| TD-016 | P1 | SLO/RPO/RTO 미확정 | 운영 준비도 판단 불가 | 용량시험·DR ADR | G5 | OPEN |
| TD-017 | P2 | 공통 DataGridShell 미구현 | 화면 중복 | 3회 이상 반복 확인 후 승격 | S10 | OPEN |
| TD-018 | P1 | PBO/DSR 전체 탐색 미완료 | 과최적화 위험 | 모든 시도 원장+CSCV/DSR | G4 | OPEN |
| TD-019 | P1 | Reentry asset confirmation provider 미구현 | 재진입 품질 저하 | 자산유형 contract와 PIT source | G2 | OPEN |
| TD-020 | P0 | 자동주문 기능은 금지 상태 | 오활성화 위험 | Options ValidateOnStart+CI config scan 유지 | ALL | MITIGATED |

# 14. 20영업일 재착수 계획

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선 승인, Coverage Matrix, Decision Log, 자동주문 OFF | Steering sign-off |
| D4~D6 | SDK/pnpm/lockfile, secret/env, Gitea CI | CI bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp fresh/upgrade/re-run, Auth, Outbox/Inbox, Architecture | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·6 Policy·Reentry Golden·DB invariant | G2-A 통과 |
| D18~D20 | Research/Production Decision Slice E2E와 OTel | 첫 Slice Done |

# 15. 검증 Gate와 현재 상태

| 검증 | 현재 상태 | 다음 조치 |
| --- | --- | --- |
| Python 정책 Golden Contract | 4개 테스트 통과 | C# Golden vector와 교차비교 |
| JSON/XML/CSV/Python 정적 검증 | 통과 | CI에서 상시 실행 |
| 금지 패턴·Endpoint auth·Domain 의존 | 정적 통과 | xUnit 실행 필요 |
| .NET restore/build/test | 미실행 | G0 승인 환경에서 실행 |
| DbUp fresh/upgrade/re-run | 미실행 | PostgreSQL 17 rehearsal |
| pnpm frozen install/typecheck/test/build | 미실행, lockfile 없음 | lockfile 생성·review |
| 252 거래일 Shadow/PBO/DSR | 미충족 | G4 이후 누적 |

Go 조건 코드가 존재하는 것이 아니라, Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태를 Go로 본다.

# 부록 A. 최종 체크리스트

□ 원본 첨부 4개와 checksum이 보존되었다.

□ 자동주문/KIS 제출 Capability가 OFF다.

□ 미확정 항목이 Decision Log에 있고 코드 기본값이 없다.

□ PIT published_at/revision/hash와 DQ quarantine이 구현되었다.

□ SellRatioOfLot와 portfolio weight 단위가 분리되었다.

□ Hard impairment가 하위 정책으로 상쇄되지 않는다.

□ Reentry가 새 Cycle/Lot과 단계간격/만료를 보존한다.

□ Decision과 Outbox가 멱등 트랜잭션으로 연결된다.

□ FE request/response가 Zod runtime validation을 거친다.

□ Auth는 승인 provider 또는 fail-closed다.

□ Migration fresh/upgrade/re-run이 통과했다.

□ Architecture/Data/Golden/Integration/E2E/Backtest tests가 통과했다.

□ Metric/Alert/Runbook/Rollback/Owner가 존재한다.

□ 252일 Shadow와 복수 국면 검증 전 일임형을 검토하지 않는다.

# 부록 B. 패키지 산출물

| 산출물 | 경로 |
| --- | --- |
| 통합 제안서 | docs/v12/K-ArtSell_Aegis_v12_통합고도화_실행제안서.docx |
| 상세 WBS 102건 | docs/v12/07_WBS_MASTER.csv |
| 기술부채 | docs/v12/08_TECH_DEBT_REGISTER.csv |
| 추적성 | docs/v12/09_TRACEABILITY_MATRIX.csv |
| Decision Log | docs/v12/10_DECISION_LOG.csv |
| .NET/Vue 템플릿 | src/, frontend/, db/, tests/ |
| 연구 Golden Contract | research/hardening/ |
| 원본 첨부 | attachments/original/ |
| 정적 검증 | STATIC_VALIDATION_V12.txt |