K-ArtSell Aegis

실행완결성 · 표준 UI · 지속 모델 운영
통합 고도화 제안서 v15.0

.NET 10 / ASP.NET Core 10 · Modular Monolith · Vertical Slice · FastEndpoints
PostgreSQL/Npgsql/Dapper/DbUp · Hangfire · Vue 3/Vite 8/pnpm · PrimeVue/AG Grid

문서 상태 IMPLEMENTATION_TEMPLATE / STATIC_VALIDATED / BUILD·DB·E2E·SHADOW REHEARSAL REQUIRED

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 기준일 | 2026-08-02 |
| 최상위 근거 | v10.0 누적 통제·47개 장·26 Slice·RG-01~08 |
| 실행 근거 | v12.1 실행준비·202 WBS·기술부채·정적 검증 |
| 직전 기준 | v14 표준 UI·지속 모델 피드백 구현 패키지 |
| 운영 경계 | 투자자문형 → Shadow → Pilot; 자동주문/KIS 제출 OFF |
| 알고리즘 상태 | RESEARCH_CANDIDATE_NOT_PRODUCTION |
| v15 Delta | UI Adapter v3·CRUD 표준·Scheduler anchor/catch-up·거래세션 평가창·J40 |

# 목차

0. 근거·비회귀·경영진 결론

1. 역할별 처절한 감사

2. 전략 우선순위와 과유불급

3. SOLID·Modular Monolith·Vertical Slice

4. 알고리즘·매도/재진입·평가

5. 데이터 정합성·정규화/역정규화

6. FE Adapter Contract 3.0

7. 표준 Layout·CRUD·화면 상태

8. BE·API·Outbox/Inbox

9. Hangfire Scheduler 실행완결성

10. 지속 모델 평가·개선 루프

11. QA·보안·운영·DR

12. 상세 WBS·기술부채·Gate

13. 20영업일 재착수

14. 검증 진실성·패키지 정책

부록. 최종 체크리스트

# 0. 근거·비회귀·경영진 결론

비회귀 원칙 v10.0 2~6쪽의 Baseline Preservation + Delta + Supersession + Traceability와 RG-01~08을 최상위 통제로 유지한다. 최신 문서라는 이유로 이전 상세를 폐기하지 않는다.

| 기준선 | 상태 | 보존 범위 | v15 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| v10.0 | RETAINED | 비회귀·26 Slice·알고리즘·PIT·UX/FE/BE/Job·36개월 | 최상위 안전/범위 기준 |
| v12.1 | RETAINED | 실행준비·202 WBS·Source/Assumption/Unknown | 실행계약 근거 |
| v14.0 | IMPROVED | UI Adapter v2·T01~T10·Feedback Cycle·J39 | 동작 보존 후 v3/스케줄 고도화 |
| v15.0 | CURRENT | 실행완결성 Delta·576 WBS·J40·0020 Migration | 현재 구현/검증 대상 |

## 경영진 숫자

| 항목 | 수치 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 상세 WBS | 576건 | 기존 480 + v15 Delta 96 |
| 기술부채 | 124건 | P0는 Gate 전 종료/완화 |
| Decision | 80건 | 미확정은 코드 기본값 금지 |
| Traceability | 101행 | REQ→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→WBS |
| FE Component | 43건 | Adapter facade·Layout·CRUD·Screen |
| Model Job | 26건 | J40 포함, 신규 기본 disabled |

경영진 경고 화면 수, 클래스 수, Job 수, WBS 수는 생산준비도 증거가 아니다. Source/License→PIT/DQ→Evidence→Decision→Review→Publish→Outcome Window→Reconciliation/DR의 완결성이 증거다.

# 1. 역할별 처절한 감사

| 역할 | 냉정한 진단 | v15 처방 |
| --- | --- | --- |
| 운영사 | 운영 화면에 재처리·보류·대사·정정·Owner가 없으면 결국 DB 수작업으로 퇴행한다. | OperationsConsole·JobRun·Watermark·BusinessHold·Runbook. |
| 아키텍트 | Provider 하나의 wrapper는 교체 가능성이 아니다. | 14개 정규화 계약·두 provider·conformance/release evidence. |
| PM/PL | WBS가 많아도 산출물·완료증거·의존·Gate가 없으면 일정 장식이다. | 576행 모두 Artifact/Acceptance/Owner/Dependency/Gate. |
| UX/AX | 정상 화면보다 경고·만료·권한·충돌·부분데이터가 업무를 좌우한다. | 13개 상태·As-of·ProjectionVersion·Correlation 표준. |
| QA | 정적 파일 존재를 build PASS로 기록하면 조직적 홀루시네이션이다. | 정적/runtime/Shadow 증거를 분리. |
| 투자 고객 | 내부 점수보다 승인본·비용·반대증거·다음 검토·재진입이 중요하다. | Explainability/Evidence/Validity 표준. |
| 개발자 | Generic Repository·God Service·무차별 interface·모든 화면 AG Grid는 과설계다. | Vertical Slice·좁은 Port·대량목록만 Grid. |
| Data/DBA | overwrite/current flag 중심 모델은 PIT·감사·재현성을 파괴한다. | valid-time·revision·append/correction·projection rebuild. |
| 컨설턴트 | 실행하지 않은 검증을 완료라고 쓰는 것이 가장 큰 신뢰 훼손이다. | Release Evidence와 실제 command/artifact만 인정. |

# 2. 전략 우선순위와 과유불급

| 영역 | 우선순위 | 금지/제한 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 투자자문 MVP→Shadow→Pilot | 일임형·자동주문 선구현 금지 |
| 알고리즘 | 매도·재진입·비용후 효용·위험감소 | 적중률 단독 최적화 금지 |
| 데이터 | PIT·revision·DQ·lineage·총수익/상폐 | 현재값 overwrite·룩어헤드 금지 |
| 아키텍처 | Modular Monolith+Vertical Slice+Fitness | 조기 microservice·Generic Repository 금지 |
| FE | 표준 Screen/CRUD→Ks Facade→Adapter | Feature vendor import·전역 Pinia 캐시 금지 |
| 배치 | Anchor·Idempotency·BusinessHold·Replay | blind retry·무제한 catch-up 금지 |
| 개발방식 | Source/Assumption/Unknown/Decision Required | AI가 임계값·테이블·라이브러리 발명 금지 |

## 단일 Delivery Flow

흐름 Idea → Decision Required 해소 → Slice Ready → Walking Skeleton → Contract/Golden → Implement → Review → Release Evidence → Observe → Debt/Outcome

공통화는 반복 횟수뿐 아니라 의미·실패상태·변경축이 같을 때만 한다.

모든 테이블을 Event Sourcing하지 않는다. Evidence/Decision/Transition/Audit에만 불변 원장을 적용한다.

리팩터링 PR과 알고리즘/정책 변경 PR을 분리한다.

# 3. SOLID·Modular Monolith·Vertical Slice

| 원칙 | 현장 적용 | 금지 패턴 |
| --- | --- | --- |
| SRP | Endpoint=HTTP, Application=유스케이스, Policy=결정, Adapter=I/O | God Service·Job 내부 정책 |
| OCP | 정책/DQ/UI provider를 registry+contract test로 확장 | reflection plugin framework |
| LSP | Adapter 교체 시 prop/event/a11y/state 동일 | mock 성공만으로 승인 |
| ISP | IClock·PIT reader·SourceAdapter 등 좁은 Port | 대형 Service Interface |
| DIP | Domain은 FastEndpoints/Dapper/Hangfire/PrimeVue를 모름 | Infrastructure type 침투 |

## Slice Done 계약

Requirement·Policy/Data·Endpoint/Job·Migration/Event·UI Route/Screen·Test·Metric/Alert·Runbook/Rollback을 함께 완료한다.

모듈 간 Source Table 직접 접근을 금지하고 공개 계약 또는 승인 Read Model만 사용한다.

Characterization/Golden을 먼저 고정하고 작은 단위로 동작보존 리팩터링한다.

# 4. 알고리즘·매도/재진입·평가

고정 우선순위 HARD_IMPAIRMENT → PORTFOLIO_SURVIVAL → DYNAMIC_PROFIT_FLOOR → CONCENTRATION/LIQUIDITY → OPPORTUNITY_COST → REENTRY_OPTION

| 정책 | 조건 | 행동 | 불변조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALG-SELL-001 | 승인 영구가치훼손 | 80~100% 매도 | 하위 점수 상쇄·자동재진입 금지 |
| ALG-SELL-PORT | 자본바닥/생존 위반 | 위험예산 축소 | 필요 시 Core 하회 |
| ALG-SELL-002 | 1.5 ATR 이상 gap | Lot 30~50% | Strategic Core 보존 |
| ALG-SELL-003 | 2개 종가 연속 이탈 | Lot 15~25% | cooldown·중복결정 방지 |
| ALG-SELL-004 | 집중/유동성 초과 | 초과분+버퍼 축소 | 단일/섹터/클러스터/ADV |
| ALG-SELL-005 | 비용후 교체우위 하단>0 | Lot 10~25% | Fee/Tax/FX/Slippage PIT |

## 재진입·평가

비가치훼손 매도와 동시에 ReentryWatch 생성.

최소 10거래세션, 상승 SMA50, 직전 20일 고점, 단계 간 10세션, 126세션 만료.

새 CycleId·새 Lot, 단계 중복 0.

평가창 1/5/20/63/126/252 거래세션; false-exit·gain capture·reentry capture·delay cost.

최소 252거래일 Shadow·복수 국면·PBO≤20%·DSR≥95%·비용 2배 양수 전 생산 승격 금지.

# 5. 데이터 정합성·정규화/역정규화

| Layer | 내용 | 불변조건 |
| --- | --- | --- |
| L0 | Source catalog/license/SLA/schema | 미승인 source 금지 |
| L1 | Raw payload/hash/event/published/ingested | append-only |
| L2 | Canonical PIT price/CA/fundamental/cost | revision·valid time·tradable session |
| L3 | DQ/quarantine/lineage/dataset manifest | 격리 데이터 추천 금지 |
| L4 | Feature/Forecast/Risk/Evidence | Dataset/Model/Config/Code/Contract SHA |
| L5 | Ledger/Decision/Review/Publish/Outcome | append/reversal/correction |
| L6 | Read Model | ProjectionVersion/Watermark/Rebuild/Stale |
| L7 | Backtest/ModelCard/Release | artifact hash·environment manifest |

## v15 DB Delta

Schedule dispatch_revision·anchor_at·timezone·last hold/completion.

PredictionEvaluationWindow 불변 원장: 1/5/20/63/126/252.

MetricCohortDefinition version/hash·effective time.

UiContractRelease provider/version/capability/a11y evidence.

0020 Migration은 fresh/upgrade/re-run/failure 리허설 전 생산 아님.

# 6. FE Adapter Contract 3.0

의존 방향 Feature → Standard Screen/CRUD → Ks Facade → UiAdapter Contract → Provider. 업무 Feature는 PrimeVue/AG Grid를 직접 import하지 않는다.

| 분류 | Capability |
| --- | --- |
| 입력 | TextField, TextArea, Select, MultiSelect, Checkbox, DateField, NumberField |
| 행동/상태 | Button, Dialog, StatusTag, InlineMessage |
| 탐색/목록 | Paginator, Tabs, DataGrid |
| Provider | primevue-aggrid 생산 후보; native-accessible 계약 reference |
| 실패정책 | 미지원 capability/provider는 startup fail-fast |

## Provider 교체 Gate

Contract conformance

Keyboard/label/focus 접근성

T01~T10 상태 회귀

Visual regression

대량목록 성능

SBOM/License

UiContractRelease maker-checker

Rollback rehearsal

과유불급 Vendor의 모든 prop을 wrapper에 노출하지 않는다. K-ArtSell 업무 의미에 필요한 최소 정규화 contract만 유지한다.

# 7. 표준 Layout·CRUD·화면 상태

| 표준 | 책임 | 핵심 증거 |
| --- | --- | --- |
| AppShell/Page | 환경·자동화 경계·title/asOf/version | landmark·skip link |
| CrudWorkspace | toolbar/main/aside/action | task order·responsive |
| OperationsConsole | JobRun·Watermark·Owner·재처리 | 운영 E2E |
| StandardCrudList | filter/grid/paging/detail | URL round-trip·server metadata |
| StandardCrudForm | Zod form·dirty/readonly·preview | If-Match·Idempotency·409/412 |

## 상태 책임

| 상태 | 소유 |
| --- | --- |
| Server state | TanStack Query |
| Session/Role/UI preference | Pinia |
| Form | vee-validate + Zod |
| URL deep-link | vue-router |
| 대량 목록 | AG Grid provider + server query contract |

## 공통 상태 Matrix

READY, LOADING, EMPTY, WARN, ERROR

UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, PARTIAL

DIRTY, CONFLICT, EXPIRED, READONLY, PROCESSING

# 8. BE·API·Outbox/Inbox

| 계층 | 책임 | Done 증거 |
| --- | --- | --- |
| Endpoint | Auth/권한/Header/Validator/ProblemDetails | 401/403/409/412/422/429/503 |
| Application | 멱등·transaction·PIT context·orchestration | 동일 key side effect 0 |
| Domain Policy | 순수 결정·우선순위·상태전이 | Golden/boundary/monotonic/invariant |
| Infrastructure | Dapper SQL·PIT read·Adapter | PostgreSQL integration/contract |
| Outbox/Inbox | same transaction·lease·dead-letter·replay | crash/retry/replay hash |

## 생산 Command 경계

Server Evidence SignalDecision/ModelOperation Command는 최소 식별자만 받는다. Evidence/Model/Config/Data/Contract Version은 서버의 승인 PIT Context에서 조회한다. 클라이언트가 보낸 Evidence를 신뢰하지 않는다.

Command는 Idempotency-Key, update는 If-Match/optimistic concurrency.

Recommendation/Decision과 Outbox는 동일 transaction.

ProblemDetails에는 correlation·stable error code·retryability를 포함한다.

# 9. Hangfire Scheduler 실행완결성

| 문제 | v14 위험 | v15 교정 |
| --- | --- | --- |
| Cadence drift | 실제 dispatch 시각 기준 advance 가능 | scheduledFor anchor 기준 next due |
| 장애 복구 | catch-up storm 가능 | LATEST_ONLY/SKIP/ALL_WITH_LIMIT |
| 오류 분류 | 기술 오류와 데이터 미성숙 혼재 | BusinessHold 상태·reason/owner/holdUntil |
| 평가시점 | Calendar day 오용 가능 | TradingSessionCalendar window planner |
| 감사 | 발생예정 시각 추적 부족 | scheduledFor/idempotency/dispatchRevision |
| 운영 | stuck/late 탐지 부족 | heartbeat/aging/SLO/J40 |

## Scheduler 불변조건

모든 Job은 JobRunId·Scope·IdempotencyKey·Watermark·Attempt·VersionSet·Correlation을 갖는다.

재처리는 overwrite가 아니라 새 revision/evidence다.

기술 오류만 제한 retry; DQ/승인/표본 미성숙은 BusinessHold.

연구 queue는 고객 추천 SLA queue를 침범하지 않는다.

Dispatcher 자체는 자동 모델 변경·고객 공개·주문을 수행하지 않는다.

# 10. 지속 모델 평가·개선 루프

| 단계 | Job | 증거 | 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 FREEZE | J31 | PIT cutoff·VersionSet 동결 | 평가 |
| 2 MATURE | J32 | 1/5/20/63/126/252 window | 평가 |
| 3 SCORE | J10/J11 | Outcome·Scorecard | 평가 |
| 4 DIAGNOSE | J17/J33/J34 | Drift·Sell/Reentry·Calibration | 평가 |
| 5 HYPOTHESIS | J35 | 근거·반대증거·반증기준 | 제안 |
| 6 CHALLENGER | J36 | 동결 실험·OOS·cost stress | 제안 |
| 7 VALIDATE | J19/J20/J37 | 재현성·PBO/DSR·독립검증 | 평가/제안 |
| 8 REVIEW | J22 | Gate pack·rollback | 인간 심사 |
| 9 ACTIVATE | MANUAL_ONLY | effective_at·change ticket | 자동화 금지 |

## J39/J40

J39: FeedbackCycle illegal transition·sequence gap·stuck·evidence gap.

J40: Prediction window 누락·중복·지연·Calendar/Metric/Cohort drift.

둘 다 기본 disabled이며 계약·Owner·Alert·Runbook 승인 후 단계 활성화.

절대 금지 Scorecard 개선을 근거로 자동 모델승격, 임계값 자동변경, 고객 자동공개, 자동주문/KIS 제출을 금지한다.

# 11. QA·보안·운영·DR

| 품질축 | 필수 검증 | 차단 |
| --- | --- | --- |
| Architecture | 모듈/namespace/schema/vendor/DateTime.Now/ID | 위반 시 PR 차단 |
| Algorithm | Golden·경계·단조성·상태·비용2배·룩어헤드 | 회귀 시 모델 활성화 금지 |
| Data/DB | PIT·기업행사·상폐·총수익·migration 4시나리오 | DQ/재현 실패 시 추천 보류 |
| FE | Adapter contract·CRUD·13 state·a11y·visual | provider 교체/배포 차단 |
| Scheduler | anchor·catch-up·lease·hold·restart chaos | 중복/누락 시 Gate 차단 |
| Security/Ops | OIDC·PII redaction·SBOM·SLO·DR·kill-switch | Pilot/Go-Live 금지 |

## 배포 순서

Precheck Evidence/Backup/VersionSet/Kill-switch

Expand Migration

Deploy API/Worker/FE with capabilities OFF

Smoke DB/Outbox/Job/API/FE

Backfill/Projection with quota

Enable advisory only

Observe and reconcile

Contract removal after zero-use approval

# 12. 상세 WBS·기술부채·Gate

| 범위 | WBS | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| Governance | AEG-V15-001~008 | Coverage·Decision expiry·자동화 금지 |
| FE Adapter | 009~016 | Contract v3·Provider·release evidence |
| CRUD/Layout | 017~032 | URL·Form·Conflict·Operations UI |
| Scheduler/Evaluation | 033~048 | Anchor·catch-up·window·Metric/Cohort·J40 |
| Model/Data/Algorithm | 049~072 | Feedback·PIT·Golden·PBO/DSR |
| QA/Ops/Package | 073~096 | E2E·a11y·chaos·DR·Core/Full |

## Gate

| Gate | 완료 조건 |
| --- | --- |
| G0 | 도구체인·Architecture·UI Adapter v3·DbUp rehearsal |
| G1 | Source/License·PIT·DQ·Calendar·Fee/Tax/FX |
| G3 | Outbox/Inbox·Scheduler·Read Model·CRUD/승인 공개 E2E |
| G4 | 252일·복수 국면·Metric/Cohort·false-exit·reentry·PBO/DSR·독립검증 |
| G5 | Auth·보안·SLO·DR·kill-switch |
| G6 | Release Evidence·운영/준법/투자위 승인 |

## 핵심 P0 기술부채

| ID | 부채 | Gate |
| --- | --- | --- |
| TD-101 | UI Adapter v3 runtime typecheck 미검증 | G0 |
| TD-102 | pnpm-lock.yaml 부재 | G0 |
| TD-103 | .NET 10 실빌드 미검증 | G0 |
| TD-104 | 0020 Migration rehearsal 미실행 | G0 |
| TD-105 | 시장 Calendar/Timezone source 미확정 | G1 |
| TD-106 | Scheduler enqueue/mark 원자성 제한 | G3 |
| TD-108 | Metric/Cohort 승인 정의 미등록 | G4 |
| TD-109 | J40 실제 Handler 미구현 | G4 |

# 13. 20영업일 재착수

| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| D1~D3 | 기준선·Decision·자동주문 OFF·ID Registry | Steering 승인·중복 ID 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm lock·Gitea CI·Adapter v3 | reproducible bootstrap |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오·Auth·Outbox/Inbox·Scheduler | G0 통과 |
| D11~D14 | PIT·CA·DQ·Calendar·Window Planner | replay hash·lookahead 0 |
| D15~D17 | Sell/Reentry·Metric/Cohort·Feedback Golden | G2-A/G4 contract |
| D18~D20 | T01/T05/T08/T10 E2E·OTel·Release Evidence | 첫 운영형 E2E Slice Done |

착수 원칙 RG/Ready Gate를 통과하지 않은 Slice는 코딩하지 않는다. 미확정 값은 DECISION_REQUIRED로 차단하며 AI나 개발자가 기본값으로 추정하지 않는다.

# 14. 검증 진실성·패키지 정책

| 검증 | 현재 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| v15 정적 JSON/CSV/source/UI boundary | PASS | 실행 완료 |
| Python algorithm Golden | 4 PASS | 실행 완료 |
| Python scaffold | 3 PASS | 실행 완료 |
| DOCX render/시각/a11y | 이 문서 생성 후 수행 | 필수 |
| .NET restore/build/test | 미실행: SDK 없음 | PASS 주장 금지 |
| pnpm frozen/typecheck/Vitest/build | 미실행: lock/network 없음 | PASS 주장 금지 |
| PostgreSQL DbUp 4시나리오 | 미실행: DB runtime 없음 | PASS 주장 금지 |
| Playwright | 미실행 | PASS 주장 금지 |
| 252-session Shadow/PBO/DSR | 미충족 | 생산 승격 금지 |

## ZIP 분리

| 패키지 | 포함 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| Core_NoLegacy | v15 소스·문서·현재 DOCX 기준선; 과거 ZIP 제외 | 개발/CI/다운로드 최소화 |
| Full_With_Attachments | Core + v14 Core 원본 ZIP 1회 | 원본 첨부 보존 |

재귀 ZIP 방지 생성된 ZIP은 입력 tree에 다시 넣지 않는다. Full은 source archive를 1회 포함하고 Core는 제외한다. 모든 원본은 SHA-256으로 대사한다.

# 부록. 최종 체크리스트

□ v10.0·v12.1·v14.0 유효 기준이 Coverage Matrix에 보존되었다.

□ 자동주문/KIS 제출/자동 모델승격 Capability가 OFF다.

□ Feature의 PrimeVue/AG Grid 직접 import가 0이다.

□ UI Adapter v3 14 capability와 두 provider가 존재한다.

□ CRUD URL/query/form/concurrency/idempotency 계약이 있다.

□ T01~T10과 13개 공통 화면 상태가 유지된다.

□ As-of/VersionSet/ProjectionVersion/Watermark/Correlation을 숨기지 않는다.

□ Hard impairment와 survival은 하위 점수로 상쇄되지 않는다.

□ Reentry는 새 Cycle/Lot·10세션 간격·126세션 만료·중복방지를 보존한다.

□ Scheduler next due는 scheduledFor anchor에서 계산한다.

□ BusinessHold와 기술 실패를 분리하고 blind retry하지 않는다.

□ 평가창은 Calendar day가 아닌 1/5/20/63/126/252 거래세션이다.

□ Metric/Cohort 정의와 Feedback transition은 version/hash 이력을 가진다.

□ J39/J40은 기본 disabled이며 자동 모델 mutation이 없다.

□ 0020 Migration fresh/upgrade/re-run/failure rehearsal이 필요하다.

□ .NET/pnpm/PostgreSQL/Playwright 미수행을 PASS로 쓰지 않는다.

□ 252일 Shadow·복수 국면·독립검증 전 투자일임형을 검토하지 않는다.

□ Core/Full 분리로 과거 ZIP 재귀 포함을 방지한다.

최종 Go 정의 코드가 존재하는 상태가 아니라 Source→Requirement→Policy/Data→API/DB/Job/UI→Test→PR→Release Evidence가 연결되고 운영·준법 Gate가 통과된 상태다.